# СОВЕТ     ДЕПУТАТОВ

### ГОРОДСКОГО   ОКРУГА    ОРЕХОВО-ЗУЕВО

### МОСКОВСКОЙ   ОБЛАСТИ

## Р Е Ш Е Н И Е

от 24.10.02013 г.  № 600/61

«Об утверждении инвестиционной программы по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов  на  2014-2018годы

Муниципального унитарного предприятия города Орехово-Зуево «Орехово-Зуевское Городское Предприятие Коммунального Хозяйства и Благоустройства»

В соответствии с Федеральным Законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и в целях совершенствования работы по развитию и модернизации объектов утилизации и захоронения твердых бытовых отходов

Совет депутатов городского округа Орехово-Зуево решил:

1. Утвердить МУП «Орехово-Зуевское ГПКХиБ» инвестиционную программу по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2014-2018 годы, согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Направить инвестиционную программу Главе городского округа Апарину О.В для подписания и официального опубликования (обнародования).

3. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании администрации городского округа Орехово-Зуево и Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево в - официальном информационном бюллетене администрации и Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево «Деловые вести» (в отдельном приложении к газете «Ореховские вести»),  а так же разместить на официальных сайтах администрации городского округа Орехово-Зуево и Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево в сети «Интернет».

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01 июля 2014 г.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы администрации Хренова А.Е.

Председатель

Совета депутатов                                                                                         Г.О. Панин

Разослано: дело, Хренову А.В., Белашову В.П., Комитет по экономике – 2 экз.., МУП «О/З ГПКХиБ», Управление городского хозяйства, СМИ.

Мартихина Н.А.

423-42-92

|  | Приложение к решению Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа Московской области от 24.10.02013 г. № 600/61 |
| --- | --- |

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Муниципального унитарного предприятия

Города  Орехово-Зуево

«Орехово-Зуевское Городское Предприятие Коммунального Хозяйства и Благоустройства»

по развитию системы утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов

на 2014 - 2018 годы

ПАСПОРТ

Инвестиционной программы МУП «О/З ГПКХ и Б» по развитию  системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2014 - 2018 годы.

| Наименование Программы | Инвестиционная программа МУП «О/З ГПКХ и Б» по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2014 – 2018 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | ■ Федеральный Закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». ■ Приказ Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» ■ Техническое задание Администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области |
| Заказчик Программы | Администрация Орехово-Зуевского городского округа Московской области |
| Разработчик Программы | Муниципальное унитарное предприятие Города Орехово-Зуево «Орехово-Зуевское Городское Предприятие Коммунального Хозяйства и Благоустройства»,- сокращенно МУП «О/З ГПКХиБ» |
| Сроки реализации | 2014 – 2018 г. г. |
| Основные цели Программы | ■ Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; ■ Формирование условий для оказания качественных услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов; ■ Снижение негативного воздействия полигона на окружающую среду и здоровье человека. |
| Основные задачи Программы | ■ Обеспечение потребностей в услуге по утилизации (захоронению) ТБО потребителей Орехово-Зуевского городского округа и Орехово-Зуевского муниципального района; ■ Создание благоприятной и комфортной среды для проживания населения; ■ Обеспечение экологической безопасности системы утилизации (захоронения) ТБО на территории городского округа Орехово-Зуево; ■ приведение действующего полигона по утилизации (захоронению) ТБО в соответствие с нормами СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» |
| Исполнители Программы | Муниципальное унитарное предприятие Города Орехово-Зуево «Орехово-Зуевское Городское Предприятие Коммунального Хозяйства и Благоустройства» |
| Объемы финансирования | (тыс. руб.) Наименование мероприятий; Всего; 2014 год; 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год. Подготовка резервного участка полигона площадью 2,6 га под устройство гидроизоляционого экрана; 10 207,40; 1 721,78; 1 963,29; 2 062,89; 2 172,45; 2 286,99. Всего потребность в финансовых средствах; 10 207,40; 1 721,78; 1 963,29; 2 062,89; 2 172,45; 2 286,99. |
| Ожидаемые конечные результаты | ■ Бесперебойное обеспечение услугами утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов населения; ■ Сокращение риска возникновения пожаров на объекте для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; ■ Решение проблем утилизации (захоронение) твердых бытовых отходов на территории; ■ Минимизация техногенного влияния полигона для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на подземные и поверхностные воды, на экологическую обстановку ближайших населенных пунктов. |
| Организация контроля над реализацией Программы | Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией Орехово-Зуевского городского округа |

Инвестиционная программа

Муниципального унитарного предприятия  Города Орехово-Зуево

«Орехово-Зуевское Городское Предприятие Коммунального Хозяйства и Благоустройства»

по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

на 2014 - 2018 годы

- Введение

Инвестиционная программа МУП «О/З ГПКХ и Б» по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2014 -2018 годы (далее – Инвестиционная программа) разработана для осуществления ее реализации в рамках Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа Орехово-Зуево на период 2012-2020 г.г., утвержденной Постановлением Администрации городского округа Орехово-Зуево от 27.04.2010 г. № 532.

При составлении Инвестиционной программы МУП «О/З ГПКХ и Б» руководствовалось следующими нормативно-методическими документами:

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации муниципального самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 07.05.2009 г.);

- Федеральным законом от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с изменениями от 24.07.2007 г.);

-  Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 99.

Объектом Инвестиционной программы является система утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов МУП «Орехово-Зуевское ГПКХ и Б».

Целью разработки Инвестиционной программы является:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности   функционирования системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

- формирование условий для оказания качественных услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов;

- снижение негативного воздействия полигона на окружающую среду и здоровье человека.

Основными задачами Инвестиционной программы являются:

- обеспечение потребностей в услугах по утилизации (захоронению) ТБО потребителей Орехово-Зуевского городского округа;

-  создание благоприятной и комфортной среды для проживания населения;

- обеспечение экологической безопасности системы утилизации (захоронения) ТБО на территории городского округа Орехово-Зуево;

- приведение действующего полигона по утилизации (захоронению) ТБО в соответствие с нормами СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Основные результаты, которые планируется достичь в результате реализации инвестиционной программы:

- бесперебойное обеспечение услугами утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов населения и прочих потребителей;

- сокращение риска возникновения пожаров на объекте используемом для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

- минимизация техногенного влияния полигона для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на подземные и поверхностные воды, на экологическую обстановку в районе его расположения.

Основные требования к мероприятиям Инвестиционной программы:

-  осуществление мероприятий по данной Инвестиционной программе в течение 5-лет с 2014-2018 г.г. с применением  современных технологий и материалов в соответствии государственными стандартами качества предоставляемых услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а также выбора технических решений с соблюдением принципа минимизации расходов на осуществление мероприятий.

Финансирование работ, связанных с  подготовкой  резервного участка полигона  площадью 2,6 га под устройство гидроизоляционого экрана  в период 2014 - 2018 г. г. планируется обеспечить за счет инвестиционной надбавки к тарифу по утилизации ТБО.

Финансовая потребность МУП «ОЗ ГПКХ и Б» на реализацию мероприятий Инвестиционной программы составляет   10207,40  тыс. руб. без учета НДС.

- Общие сведения об инициаторе Инвестиционного проекта

Инвестиционная программа  Муниципального унитарного предприятия Города  Орехово-Зуево «Орехово-Зуевское Городское Предприятие Коммунального Хозяйства и Благоустройства» по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2014 - 2018 годы  разработана МУП «О/З ГПКХ и Б».

МУП «О/З ГПКХ и Б» (далее – Предприятие) зарегистрировано Администрацией г. Орехово-Зуево Московской области 06.11.1997 г. Свидетельство о государственной регистрации № 50:47:0045  выдано Московской областной регистрационной палатой 23 декабря 1997 г.

Предприятие внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером  1035007003624.

Деятельность Предприятия осуществляется на основании Устава в новой редакции, утвержденного 22.04.2003 г. решением Комитета по управлению муниципальным имуществом г. Орехово-Зуево № 18.

Одним из основных видов деятельности Предприятия является оказание услуг по размещению твердых бытовых отходов и приравненных к ним  отходов производства.

Местонахождение  Предприятия: Московская область, г. Орехово-Зуево, Малодубенское шоссе, д. 4.

Почтовый адрес  Предприятия: Московская область, г. Орехово-Зуево, Малодубенское шоссе, д. 4.

Телефон: 8 (4964) 23-42-92.

Директор Предприятия: Мартихина Наталья Александровна

Главный бухгалтер: Дударева Валентина Владимировна.

- Описание действующей системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.

Предприятие оказывает услуги по размещению твердых бытовых отходов и приравненных к ним  отходов производства на полигоне ТБО «Малая Дубна». Общая площадь полигона составляет 14,75 га, рабочая площадь полигона — 10,33 га. Годовой лимит  размещения отходов утвержден для Предприятия Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)  в объеме 100, 0 тыс. тонн/год  или 500,0 тыс. куб.м.

Деятельность Предприятия в сфере обращения с отходами осуществляется в соответствии с лицензией № ОП-02-002617(50) выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, сроком действия с 27.08.2010 г. по 27.08.2015 г., на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV класса опасности.

Основные стоимостные характеристики объектов основных средств Предприятия входящих в систему утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов городского округа Орехово-Зуево представлены в следующей таблице:

| Показатель | Ед. изм. | Значение на 01.01.13 г. | Значение на 01.04.13 г. | Значение на 01.01.14 г. (фактически ожидаемое) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Балансовая стоимость ОС | тыс. руб. | 9 824,10 | 9 824,10 | 9 824,03 |
| Амортизация | тыс. руб. | 3 638,70 | 3 709,36 | 3 921,35 |
| Остаточная стоимость ОС | тыс. руб. | 6 185,40 | 6 114,74 | 5 902,68 |
| Начисленная амортизация за период | тыс. руб. | - | 70,66 | 282,65 |
| Коэффициент изношенности ОС | % | 37,0 | 37,8 | 39,9 |

Остаточная стоимость объектов основных средств входящих в систему утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов по состоянию на 01.01.2013 г. составляет  6 185,4 тыс. руб. Износ основных средств составляет 37,0  %.

Полигон ТБО «Малая Дубна» является территориально обособленным структурным подразделением Предприятия, расположен в Орехово-Зуевском районе, северо-западнее в 1,7 км деревни Малая Дубна.

Месторасположение участка под  полигон ТБО приурочено  к водораздельной поверхности бассейна р. Мысовка, притока 2-ого порядка р.Клязьма.  Рельеф равнинный, с абсолютными отметками поверхности от 123,5-125,5 м  на водораздельной части.

Согласно свидетельства о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования  от 21.09.2000 г. Предприятие владеет земельным участком  под полигон твердых бытовых отходов общей площадью 14,75 га в дер. Малая Дубна, кадастровый № 50-24-1-1-46-2.

Полигон ТБО «Малая Дубна» относится к наиболее распространенным в настоящее время сооружениям по размещению удаляемых из города и населенных пунктов района твердых бытовых отходов (ТБО).

Доставка на полигон ТБО осуществляется мусоровозами Предприятия и частично автотранспортом клиентов от предприятий и организаций г. Орехово-Зуево. Прием отходов от абонентов производится при предъявлении талонов на размещение отходов. Ведется визуальный и дозиметрический контроль принимаемых отходов. Организация работ направлена на обеспечение охраны окружающей среды, уменьшения негативного воздействия на компоненты окружающей среды (атмосферный воздух, подземные и поверхностные воды, почвы), максимальную производительность средств механизации и соблюдение техники безопасности.

Объем ТБО, подлежащих размещению, определяется в соответствии с лимитом размещения отходов производства и потребления для объекта размещения отходов, выданного Предприятию Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Московской области.

Проектом реконструкции и рекультивации предусматривается комбинированная схема захоронения ТБО, включающая засыпку понижений, выполаживания откосов и высотную схему складирования.

Технология эксплуатации полигона предусматривает прием, разравнивание, уплотнение и изоляцию отходов на пространственно ограниченных рабочих картах. Беспорядочное складирование отходов по всей площади полигона не допускается.

Территория полигона делится на рабочие карты размером 20–30 метров. Регулярно карта перекрывается слоем изолирующего материала (грунт, строительные отходы) с последующим уплотнением.

Складирование ТБО на полигоне может осуществляться двумя методами: методом «надвига» и методом «сталкивания».

Выгруженные отходы сдвигаются бульдозерами на рабочую карту, создавая слои высотой до 0,25 м и уплотняя их. Уплотнение осуществляется 2-4 кратным проходом бульдозера по одному месту.

При въезде на территорию полигона установлен контрольно-пропускной пункт. Въезд на территорию полигона происходит через ворота. На КПП производится регистрация поступающих отходов (количество отходов, организация, номер машины), радиологический и визуальный контроль состава отходов. Ведется журнал дозиметрического контроля всего автотранспорта, въезжающего на территорию полигона ТБО, с обязательной записью в регистрационном журнале. При выезде с территории полигона находится дезинфицирующая монолитная железобетонная ванна для  обеззараживания колес мусоровозов. Выезжающий с территории полигона ТБО «Малая Дубна» автотранспорт проходит дезинфекцию.

4. Характеристика производственных показателей деятельности Предприятия по оказанию услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов

Натуральные показатели деятельности МУП «О/З ГПКХ и Б» по оказанию услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов в городском округе Орехово-Зуево (фактический баланс утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) в динамике за 2011 - 2013 г. г. представлены в следующей таблице:

| № п.п. | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | Факт | Тариф |
| 1 | Показатели обеспечения прогнозируемого объема услуг по утилизации ТБО |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 244,58 | 288,00 | 288,00 |
| 1.1.1 | населению | тыс. куб.м. | 164,00 | 202,33 | 202,33 |
| 1.1.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | 25,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1.1.3 | прочим потребителям | тыс. куб.м. | 55,58 | 55,67 | 55,67 |
| 2 | Показатели качества услуг по утилизации ТБО |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |
| 2.1.1 | износ оборудования объектов, используемых для утилизации ТБО | % | 34,6 | 37,0 | 39,9 |
| 2.1.2 | коэффициент заполняемости полигона | % | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 2.1.3 | коэффициент защищенности объектов от пожаров | % | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 2.2 | Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг организаций коммунального комплекса |  |  |  |  |
| 2.2.1 | численность населения, получающего услуги организаций коммунального комплекса | чел. | 121 860 | 121 500 | 121 300 |
| 2.2.2 | годовое количество часов предоставления услуг | час. | 1987,00 | 1987,00 | 1987,00 |

Основная доля потребления услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов Предприятия приходится на группу «Население»: 2011 год – 67,1 %, 2012 год – 70,2 %, 2013 год -  70,3 %.

Годовой объем реализации услуг по утилизации для всех категорий потребителей в 2010 году составил –244,58 тыс. м3, в 2011 году фактический объем реализации составил 288,0 тыс. м3.

Объем услуг по утилизации  в 2012- 2013 г. г. увеличился на  43,42 тыс. куб. м. или на 17,75 % по отношению к объему услуг  в 2011 г.

Динамика изменения объемов услуг Предприятия за 2011 - 2013 г.г. представлена на следующей диаграмме:

Динамика изменения объемов услуг Предприятия по утилизации ТБО по группам потребителей за период с 2011 г. по 2013 г.  представлена на следующей диаграмме.

Как видно из диаграммы увеличение услуг Предприятия по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов за период с 2011 г. по 2012 г. произошло преимущественно в связи с увеличением объема услуг по утилизации ТБО населению и незначительно бюджетным потребителям, всего  на 43,33 тыс. куб.м. или на 22,9 %

Планируемые на период 2014 - 2018 г.г. натуральные показатели деятельности Предприятия по услугам  по утилизации ТБО представлены в следующей таблице:

| № п/п | Объем услуг по утилизации ТБО, тыс. куб.м. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем реализации услуг по утилизации ТБО всего, в том числе: | 306,0 | 325,0 | 345,0 | 367,0 | 390,0 |
| 1.1 | населению | 211,0 | 230,0 | 250,0 | 272,0 | 295,0 |
| 1.2 | бюджетным организациям | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.3 | прочим потребителям | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |

Ожидаемый прогноз объема реализации услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов потребителям на 2014 - 2018 г. г. по предварительным расчетам составит  соответственно от 306,0 до 390,0 тыс. куб.м. в год

Анализ доходной базы МУП «Орехово-Зуевское ГПКХ и Б» по услугам утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов по городскому округу Орехово-Зуево в динамике за 2010-2012 г.г. представлен в следующей таблице:

(тыс. руб.)

|  | Доходы | Расходы | Доходы | Расходы | Доходы | Расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. |
| Задолженность на начало года | 2 601,1 |  | 1 659,8 |  | 2 565,8 |  |
| Начислено | 15 091,0 | 14 155,8 | 16 472,5 | 16 135,9 | 20 335,7 | 20 645,0 |
| Поступило | 16 032,3 |  | 15 566,5 |  | 20 444,9 |  |
| Задолженность на конец года | 1 659,8 |  | 2 565,8 |  | 2 456,6 |  |

Анализ доходной базы Предприятия по услугам утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов за 2010-2012 г.г. показывает, что полученные доходы покрывают произведенные в рамках этой деятельности расходы. Сумма  начисленных за 2010 - 2011 годы доходов по услугам утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов больше, чем произведенные  расходы: на 935,2 тыс. руб. (или на 6,6 %) в 2010 г., на 336,6 тыс. руб. (или на 2,1 %) в 2011 г. и сумма начисленных за 2012 год доходов по услугам утилизации (захоронения) на 309,3 тыс. руб. (или на 1,5 %) меньше, чем произведенные расходы. Доля дебиторской задолженности по отношению к начисленной выручке за 2010-2012  год изменялась от 11,0 % в 2010 г., до 15,6 %  в 2011 г. и  12,1 % в 2012 г.

5. Описание действующей ценовой политики

Структура себестоимости по услугам утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в городском округе Орехово-Зуево в динамике за 2010 - 2012 г.г., представлена в следующей таблице:

| Наименование статей затрат | 2010 г. | Структура | 2011 г. | Структура | 2012 г. | Структура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | в % | тыс. руб. | в % | тыс. руб. | в % |
| Материалы на технологические нужды | 1732,20 | 13,0 | 2049,30 | 15,0 | 2347,70 | 16,3 |
| Расходы на оплату труда основных производственных рабочих (ОПР) | 3986,75 | 30,0 | 3265,50 | 23,9 | 3432,04 | 23,8 |
| Отчисления на социальные нужды ОПР | 1048,55 | 7,9 | 1120,07 | 8,2 | 1029,61 | 7,2 |
| Амортизация | 751,80 | 5,7 | 761,60 | 5,6 | 634,00 | 4,4 |
| Текущий и капитальный ремонты | 139,00 | 1,0 | 2106,10 | 15,4 | 2213,50 | 15,4 |
| Затраты на рекультивацию полигона | 2825,20 | 21,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цеховые расходы | 1409,35 | 10,6 | 2249,23 | 16,5 | 2364,03 | 16,4 |
| Общеэксплуатационные расходы | 1189,65 | 8,9 | 1898,60 | 13,9 | 2156,52 | 15,0 |
| Прочие прямые расходы | 5,20 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги, сборы, платежи | 205,90 | 1,5 | 205,90 | 1,5 | 218,20 | 1,5 |
| Полная себестоимость всего | 13293,60 | 100,0 | 13656,30 | 100,0 | 14395,60 | 100,0 |
| Себестоимость 1 куб. м. ТБО | 58,56 |  | 60,16 |  | 63,42 |  |

Рост себестоимости услуг по утилизации 1 куб. м. ТБО  в 2012 г. по сравнению с 2010 г.  составит 4,86 руб. или 8,3 %.

Рост себестоимости услуг по утилизации 1 куб. м. ТБО  в 2012 г. составил  по сравнению с 2011 г.   -  3,26 руб. или 5,4 %.

Как видно из представленных в таблице выше данных, наибольший удельный вес в структуре расходов по утилизации ТБО имеют следующие статьи расходов: расходы на оплату труда -  23,8%  и накладные (цеховые и общеэксплуатационные) расходы – 31,4 %.

Расходы на оплату труда плату регулируются нормами коллективного договора, численность  персонала находится в пределах нормативной.

Затраты на рекультивацию полигона в составе тарифа на утилизацию ТБО на 2010 год составили  2 825,2 тыс. руб. или 21,3 %, а в 2011-2012 году расходов на рекультивацию в тарифной составляющей не было запланировано.

Средства на рекультивацию полигона обеспечивала инвестиционная надбавка в размере 4,02 руб., установленная на 2010-2013 г.г. Финансирование расходов на рекультивацию полигона за период 2010 – 2012 г. г. составило 2 315,52 тыс. руб. Таким образом, всего на рекультивацию полигона за период 2010-2012 г.г. было израсходовано 5 140, 72 тыс. руб. (2 825,2 тыс. руб. + 2 315,52 тыс. руб. = 5 140,72 тыс. руб.).

Рекультивация проводится с февраля 2010 года в соответствии с проектом рекультивации. В соответствии с проектом для отработанного полигона принято лесохозяйственное направление рекультивации участка.

За 2010-2012 гг. на эксплуатируемом участке  полигона проведены работы по укреплению откосов, а также работы  связанные с выполнением технологического регламента по  изоляции поступивших для размещения на полигоне отходов инертными материалами (строительными отходами) и грунтом. Для этих целей на полигон завезено необходимое количество  грунтов.

В реализации проекта эксплуатации по высотной схеме полигона образуется дополнительный объем для захоронения бытовых отходов. По проекту объем дозагрузки составит 832544 куб. м уплотненных отходов, включая грунты временных перекрытий. Грунты временных перекрытий и дамбы обвалования составляют 61374 куб. м. Объем уплотненных отходов составит 832544 - 71365 = 761179 куб. м.

Удельный вес отходов 0,79 т/куб. м. Общая дозагрузка составит 606072 т, при годовом лимите 100,0 тыс. т, срок дозагрузки составит 6,1 года.

Реализация мероприятий инвестиционной программы по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2014 -2018 годы  позволит Предприятию обеспечить захоронение дополнительного объема ТБО возникающего при эксплуатации полигона, а также в связи с увеличением объема услуг по утилизации (захоронению) ТБО.

Анализ фактической себестоимости услуг по утилизации ТБО  за 2010-2013 г.г. показывает, что существует стабильная тенденция увеличения фактической себестоимости услуги, однако установленного тарифа недостаточно для обеспечения деятельности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Рост себестоимости утилизации 1 куб.м. ТБО в 2013 г. по сравнению с предыдущими периодами составит:

- по сравнению с 2010 г.  увеличение себестоимости составит 1,6 руб. или 102,7%,

- по сравнению с 2011 г. увеличение себестоимости составит  3,26 руб. или 105,4%;

- по сравнению с 2012 г. увеличение себестоимости составит 1,84  руб. или 102,9%.

(руб., без НДС)

| Наименование показателя | 2010 г. | 2011 г. | Рост в % | 2012 г. | Рост в % | 2013 г. | Рост в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Себестоимость утилизации 1 куб.м. ТБО | 58,56 | 60,16 | 102,7 | 63,42 | 105,4 | 65,26 | 102,9 |

С 1 июля 2013 года установлен тариф на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов для всех групп потребителей в размере 72,98  руб. за 1 куб. м.

Утвержденные для Предприятия тарифы на услуги по  утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов в динамике за 2010-2013 г. г. представлены в следующей таблице:

(руб., без НДС)

| Наименование показателя | 2010 г. | 2011 г. | Рост в % | 2012 г. | Рост в % | 2013 г. | Рост в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф для потребителей услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | 63,98 | 67,35 | 105,3 | 70,61 | 104,8 | 72,98 | 103,4 |

Как видно из таблицы динамика роста тарифа на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в период 2010 – 2013 г. г. следующая:

- рост тарифа в 2011 г. по сравнению с 2010 г. составил 105,3 %;

- рост тарифа в 2012 г. по сравнению с 2011 г. составил 104,8 %;

- рост тарифа в 2013 г. по сравнению с 2012 г. составит 103,4 %;

Утвержденные для Предприятия в тарифе на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов прибыльные составляющие в динамике за 2008- 2010 г. г. представлены в следующей таблице:

|  |  |  |  | (тыс. руб., без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | Рост в % | 2012 г. | Рост в % |
| Прибыльная составляющая в тарифе на услуги утилизации, в том числе: | 1230,64 | 1618,38 | 131,5 | 1618,38 | - |
| на капитальные вложения | 484,74 | 970,2 | 200,1 | 970,2 | - |

Как видно из таблицы увеличение величины прибыльной составляющей в тарифе на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов в 2011 г. по сравнению с 2010 г. составило 131,5  %.

При этом сумма расходов на капитальные вложения за счет прибыльной составляющей в тарифе возросла по сравнению с 2010 г. на 200,1 % в 2011 г.

| Показатели | Единица измерения | 2010 год |  | 2011 год |  | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Капитальные вложения | тыс. руб. | 484,74 | 270,0 | 970,2 | 931,3 | 970,2 | 996,0 |
| Итого прибыльная составляющая | тыс. руб. | 1230,64 | 921,0 | 1618,38 | 1397,19 | 1618,38 | 1245,5 |
| Доля капитальных вложений в структуре расходов, финансируемых за счет прибыли | % | 39,4 | 29,3 | 59,9 | 66,7 | 59,9 | 80 |

Таким образом, в 2012 году за счет действующего тарифа на услуги утилизации Предприятию было обеспечено финансирование мероприятий по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, однако недостаточность оборотных средств не позволила освоить капитальные вложения.

- Система программных мероприятий Инвестиционной программы

На основании приведенных выше сведений о системе утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов городского округа Орехово-Зуево  можно сделать вывод, что ее состояние характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:

- средства на рекультивацию полигона обеспечивались за счет  инвестиционной надбавки в размере 4,02 руб., установленной на 2010-2012 г.г. На рекультивацию полигона было направлено 2315,52 тыс. руб. Затраты на рекультивацию полигона в составе тарифа на утилизацию ТБО на 2010 год составили  2 825,2 тыс. руб., а в 2011-2012 году расходов на рекультивацию в тарифной составляющей не было запланировано. Всего на рекультивацию полигона за период 2010-2012 г.г. было израсходовано 5 140, 72 тыс. руб., но этих вложений недостаточно для дальнейшего развития системы утилизации ТБО;

- прирост городского населения, изменение структуры потребления и развитие промышленности привело к значительному увеличению количества бытовых и промышленных отходов в городском округе Орехово-Зуево, которые, при неправильном сборе, несвоевременном удалении и неудовлетворительном обезвреживании, наносят большой ущерб санитарному состоянию населенных мест, вызывая загрязнение воздуха, земли, водоемов и подземных вод, а также увеличению площади нарушенных территорий, т.е. таких, которые не могут в дальнейшем быть использованы без специальных работ по их восстановлению (рекультивации);

- недостаточность оборотных средств на проведение рекультивации, что не позволяет развивать инженерную инфраструктуру системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения потребителей качественными услугами утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Данная ситуация требует принятия неотложных мер по решению вышеуказанных проблем в системе утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и обеспечению надлежащего качества услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов.

Для этого Предприятием планируются мероприятия по  подготовки  резервного участка полигона  площадью 2,6 га под устройство гидроизоляционого экрана  в период 2014 - 2018 гг.

Перечень мероприятий Инвестиционной программы с указанием в разрезе по годам в период 2014 - 2018 г. г. представлены в следующей таблице:

| Наименование мероприятия инвестиционной программы | Описание существующего состояния объекта системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Работы и период их выполнения |
| --- | --- | --- |
| Подготовка резервного участка полигона площадью 2,6 га под устройство гидроизоляционного экрана. | Прирост городского населения, изменение структуры потребления и развитие промышленности привело к значительному увеличению количества бытовых и промышленных отходов в городском округе Орехово-Зуево, которые, при неправильном сборе, несвоевременном удалении и неудовлетворительном обезвреживании, наносят большой ущерб санитарному состоянию населенных мест, вызывая загрязнение воздуха, земли, водоемов и подземных вод, а также увеличению площади нарушенных территорий, т.е. таких, которые не могут в дальнейшем быть использованы без специальных работ по их восстановлению (рекультивации) | 1) Расчистка территории резервного участка от древесно-кустарниковых насаждений с последующей их переработкой (измельчение) 2) Вертикальная планировка участка (работа бульдозера, экскаватора, самосвалов по перемещению грунта) 3) Обустройство дамбы обвалования и нагорной канавы по периметру участка 4) Подготовка песчаного подстилающего слоя под устройство гидроизоляционного экрана Период выполнения работ – 2014-2018 г. г. |

Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить новые объекты качественными услугами по утилизации ТБО, а также разработать схему перспективного развития системы утилизации ТБО городского округа Орехово-Зуево.

7. Эффективность мероприятий Инвестиционной программы

По расчету Предприятия рекультивация полигона позволит обеспечить повышение надежности функционирования системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, улучшение качества услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а с применением нового оборудования - снижение затрат.

8. Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы

Основной задачей, стоящей перед Обществом является эффективное развитие системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в городском округе Орехово-Зуево для обеспечения потребителей качественными услугами утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Основным результатом Инвестиционной программы будет являться рекультивация объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Мероприятия Инвестиционной программы направлены на развитие муниципального комплекса коммунального назначения.

| Перечень работ по реализации программы | Объём финанси- рования всего, тыс. руб. | Срок исполнения и объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. |  | 2015 г. | 2016 г. |  | 2017 г. | 2018 г. |  |
| Расчистка территории резервного участка от древесно-кустарниковых насаждений с последующей их переработкой (измельчение) | 767,19 | 130,39 |  | 147,80 | 154,98 |  | 162,88 | 171,14 | Снижение негативного воздействия полигона на окружающую среду и здоровье человека |
| Вертикальная планировка участка (работа бульдозера, экскаватора, самосвалов по перемещению грунта) | 2177,84 | 370,12 | 419,56 |  |  | 439,95 | 462,38 | 485,83 | Снижение негативного воздействия полигона на окружающую среду и здоровья человека |
| Обустройство дамбы обвалования и нагорной канавы по периметру участка | 337,86 | 57,42 | 65,09 |  |  | 68,25 | 71,73 | 75,37 | Повышение безопасности и надежности эксплуатации полигона |
| Подготовка песчаного подстилающего слоя под устройство гидроизоляционного экрана | 5227,81 | 888,44 | 1007,14 |  |  | 1056,09 | 1109,93 | 1166,21 | Повышение безопасности и надежности эксплуатации полигона |
| Итого | 8510,70 | 1446,37 | 1639,59 |  |  | 1719,27 | 1806,92 | 1898,55 |  |

Финансовая потребность на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по модернизации объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов составит 10207,40 тыс. руб., в том числе в разрезе по источникам финансирования и по годам:

| Период | Финансовая потребность всего, тыс. руб. | Инвестиционная надбавка, тыс. руб. | Амортизационные отчисления, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 г | 1446,37 | 1101,59 | 344,78 |
| 2015 г. | 1639,59 | 1294,80 | 344,79 |
| 2016 г. | 1719,27 | 1374,48 | 344,79 |
| 2017 г. | 1806,92 | 1462,13 | 344,79 |
| 2018 г. | 1898,55 | 1553,76 | 344,79 |
| ИТОГО | 8510,70 | 6786,76 | 1723,94 |

Предприятием произведен расчет возрастания налоговой нагрузки в связи с применением инвестиционной надбавки к тарифу на услуги утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, в части налога на прибыль.

По результатам расчета сумма возрастания налоговой нагрузки в части налога на прибыль составляет 1696,70 тыс. руб.:

- финансовая потребность для реализации инвестиционной программы за счет инвестиционной надбавки составляет 6786,76 тыс. руб.

- размер налога на прибыль в составе финансовой потребности для реализации инвестиционной программы за счет инвестиционной надбавки составляет  1696,70 тыс. руб. (6786,76 тыс. руб. /80 % х 20 % = 1696,70 тыс. руб.)

Таким образом, финансовая потребность на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по модернизации объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов составит с учетом возрастания налоговой нагрузки по налогу на прибыль 10 207,40 тыс. руб., в том числе:

на  2014 г. – 1721,78 тыс. руб.,

на  2015 г – 1963,29 тыс. руб.,

на 2016 г.  – 2062,89  тыс. руб.,

на 2017 г. – 2172,45 тыс. руб.,

на 2018 г. – 2286,99 тыс. руб.

Согласно сметы по подготовке участка площадью 2,6 га под устройство изоляционного экрана в городском округе Орехово-Зуево, выполненного Предприятием, сметная стоимость выполнения работ на полигоне «Малая Дубна» составит 8 510,70 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость работ по реализации мероприятий Инвестиционной программы в разрезе по годам в период 2014 - 2018 г. г. и источникам финансирования представлены в следующей таблице:

| Наименование объекта |  | Стоимость работ всего, тыс. руб. | Источники финансирования работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Инвестиционная надбавка, тыс. руб. |  |  |  |  | Амортизационные отчисления, тыс. руб. |
| 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с 01.01. | с 01.07. |  |  |  |
| Расчистка территории резервного участка от древесно-кустарниковых насаждений с последующей их переработкой (измельчение) |  | 155,22 | 55,45 |  | 68,69 |  |  | 31,08 |
| Вертикальная планировка участка (работа бульдозера, экскаватора, самосвалов по перемещению грунта) |  | 440,49 | 157,37 |  | 194,95 |  |  | 88,17 |
| Обустройство дамбы обвалования и нагорной канавы по периметру участка |  | 68,34 | 24,41 |  | 30,24 |  |  | 13,69 |
| Подготовка песчаного подстилающего слоя под устройство гидроизоляционного экрана |  | 1057,73 | 377,83 |  | 468,06 |  |  | 211,84 |
| ИТОГО за 2014 г. |  | 1721,78 | 615,06 |  | 761,94 |  |  | 344,78 |
| 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчистка территории резервного участка от древесно-кустарниковых насаждений с последующей их переработкой (измельчение) |  | 176,97 | 145,90 |  |  |  |  | 31,07 |
| Вертикальная планировка участка (работа бульдозера, экскаватора, самосвалов по перемещению грунта) |  | 502,39 | 414,16 |  |  |  |  | 88,23 |
| Обустройство дамбы обвалования и нагорной канавы по периметру участка |  | 77,94 | 64,25 |  |  |  |  | 13,69 |
| Подготовка песчаного подстилающего слоя под устройство гидроизоляционного экрана |  | 1205,99 | 994,19 |  |  |  |  | 211,80 |
| ИТОГО за 2015 г. |  | 1963,29 | 1618,50 |  |  |  |  | 344,79 |
| 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчистка территории резервного участка от древесно-кустарниковых насаждений с последующей их переработкой (измельчение) |  | 185,96 | 154,88 |  |  |  |  | 31,08 |
| Вертикальная планировка участка (работа бульдозера, экскаватора, самосвалов по перемещению грунта) |  | 527,88 | 439,65 |  |  |  |  | 88,23 |
| Обустройство дамбы обвалования и нагорной канавы по периметру участка |  | 81,89 | 68,20 |  |  |  |  | 13,69 |
| Подготовка песчаного подстилающего слоя под устройство гидроизоляционного экрана |  | 1267,16 | 1055,37 |  |  |  |  | 211,79 |
| ИТОГО за 2016 г. |  | 2062,89 | 1718,10 |  |  |  |  | 344,79 |
| 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчистка территории резервного участка от древесно-кустарниковых насаждений с последующей их переработкой (измельчение) |  | 195,83 | 164,75 |  |  |  |  | 31,08 |
| Вертикальная планировка участка (работа бульдозера, экскаватора, самосвалов по перемещению грунта) |  | 555,92 | 467,69 |  |  |  |  | 88,23 |
| Обустройство дамбы обвалования и нагорной канавы по периметру участка |  | 86,24 | 72,55 |  |  |  |  | 13,69 |
| Подготовка песчаного подстилающего слоя под устройство гидроизоляционного экрана |  | 1334,46 | 1122,67 |  |  |  |  | 211,79 |
| ИТОГО за 2017 г. |  | 2172,45 | 1827,66 |  |  |  |  | 344,79 |
| 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчистка территории резервного участка от древесно-кустарниковых насаждений с последующей их переработкой (измельчение) |  | 206,16 | 175,08 |  |  |  | 31,08 |  |
| Вертикальная планировка участка (работа бульдозера, экскаватора, самосвалов по перемещению грунта) |  | 585,23 | 497,00 |  |  |  | 88,23 |  |
| Обустройство дамбы обвалования и нагорной канавы по периметру участка |  | 90,79 | 77,10 |  |  |  | 13,69 |  |
| Подготовка песчаного подстилающего слоя под устройство гидроизоляционного экрана |  | 1404,81 | 1193,02 |  |  |  | 211,79 |  |
| ИТОГО за 2018 г. |  | 2286,99 | 1942,20 |  |  |  | 344,79 |  |
| Всего |  | 10207,40 | 8483,46 |  |  |  | 1723,94 |  |

Таким образом, финансовая потребность Предприятия для реализации Инвестиционной программы на период 2014 г.- 2018 г.г. составляет 10207,40 тыс. руб., в том числе за счет следующих источников:

- инвестиционная надбавка к тарифу на утилизацию ТБО, с учетом возрастания налоговой нагрузки в части налога на  прибыль - в сумме 8 483,46  тыс. руб. (в том числе на возрастание налоговой нагрузки – 1 696,70 тыс. руб.);

- амортизационные отчисления в сумме 1 723,94 тыс. руб.

9.Оценка риска для развития инфраструктуры утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов городского округа Орехово-Зуево при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1. Превышение фактической стоимости мероприятий Программы над плановой.

Причины:

-	 изменения в законодательстве Российской Федерации;

-	 фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании программы;

-	 иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.

2. Нехватка финансовых средств при реализации мероприятий Программы.

Причины:

-	 временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг со сроками финансирования Проектов (превышающие запланированные);

-	 неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по реконструкции объектов в рамках выполнения Программы по причине несвоевременного выполнения работ подрядными организациями.

Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Все выше перечисленное может привести к следующим последствиям:

-	 привлечение заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных Проектов;

-	 использование собственных средств Предприятия.

Возмещение данных расходов возможно лишь за счет доходов Предприятия от регулируемых видов деятельности, что может привести к срыву выполнения производственных программ по утилизации ТБО.

10.Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним

При разработке Инвестиционной программы выполнен расчет изменения уровня действующих тарифов на утилизацию ТБО в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Для реализации Инвестиционной программы важную роль играет использование следующих нормативов:

- цены;

- инфляции;

- налогов.

Инвестиционной программой предусмотрено изменение действующих цен (тарифов) на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов с учетом индексов-дефляторов.

Максимальное увеличение тарифа за счет надбавок до 102,64 руб. за 1 куб.м. по утилизации ТБО к 2018 г. составляет 5,1 % по отношению к тарифу без учета инвестиционной надбавки, что позволяет сохранить основной критерий – доступность услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов для населения.

11.Критерии оценки выполнения Инвестиционной программы

В результате реализации Инвестиционной программы по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2014 – 2018 г. г. МУП «О/З ГПКХ и Б»  все потребители городского округа Орехово-Зуево  Московской области будут обеспечены качественными услугами утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Показателями производственной эффективности в рамках данной Инвестиционной программы являются повышение безопасности и надежности эксплуатации полигона, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий и снижение негативного воздействия полигона на окружающую среду и здоровье человека.

Расчет эффективности Инвестиционной программы в части услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов.

| № п/п | Показатели | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем утилизации ТБО, тыс. куб. м. | 306,0 | 325,0 | 345,0 | 367,0 | 390,0 |
| 2 | Тариф ожидаемый, руб./куб.м. | 77,36 | 82,00 | 86,92 | 92,14 | 97,66 |
| 3 | Объем выручки, млн. руб. | 23,672 | 26,650 | 29,987 | 33,815 | 38,087 |
| 4 | Себестоимость продукции, млн. руб. | 21,866 | 24,797 | 27,903 | 31,465 | 35,440 |
| 5 | Валовая прибыль, млн. руб. | 1,806 | 1,853 | 2,084 | 2,350 | 2,647 |
| 6 | Налоги, млн. руб. | 0,361 | 0,371 | 0,417 | 0,470 | 0,529 |
| 7 | Прибыль после налогообложения, млн. руб. | 1,445 | 1,482 | 1,667 | 1,880 | 2,118 |

12. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов

Для реализации настоящей инвестиционной программы предусмотрены финансовые средства в сумме 10 207,4 тыс. руб.

Обеспечение финансовых потребностей для выполнения мероприятий Инвестиционной программы предусмотрено за счет реализации услуг по утилизации ТБО, в части планируемой инвестиционной надбавки к тарифу и амортизационных отчислений.

Объем финансирования Инвестиционной программы составляет:

- инвестиционная надбавка к тарифу на услуги по утилизации ТБО, с учетом возрастания налоговой нагрузки в части налога на  прибыль - в сумме 8 483,46  тыс. руб. (в том числе на возрастание налоговой нагрузки – 1 696,70 тыс. руб.);

- амортизационные отчисления в сумме 1 723,94 тыс. руб.

Для обеспечения финансирования реализации инвестиционной программы по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов МУП «Орехово-Зуевское ГПКХ и Б» городского округа Орехово-Зуево на 2014 – 2018 г. г. Предприятие планирует получить инвестиционную надбавку к тарифу по утилизации ТБО на регулируемый период 2014 – 2018 г. г.

В связи с тем, что в 2014 г. два регулируемых периода в части тарифа на утилизацию ТБО, расчет надбавки к тарифу на 2014 год выполнен по двум периодам: с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. и с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Расчет размера надбавки к тарифу на услуги по утилизации ТБО на регулируемый период 2014 – 2018 г. г. приведен в следующей таблице.

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 г. |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. | с 01.07. |  |  |  |  |
| Финансовая потребность на реализацию инвестиционной программы за счет инвестиционной надбавки | тыс. руб. | 615,06 | 761,94 | 1618,50 | 1718,1 | 1827,66 | 1942,20 |
| в том числе на возрастание налоговой нагрузки в части налога на прибыль | тыс. руб. | 123,02 | 152,39 | 323,70 | 343,62 | 365,53 | 388,44 |
| Объем утилизации ТБО | тыс. куб.м. | 153,0 | 153,0 | 325,0 | 345,0 | 367,0 | 390,0 |
| Размер надбавки к тарифу на услуги по утилизации ТБО (без НДС) | руб./ куб.м. | 4,02 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
| Тариф на услуги по утилизации ТБО (прогноз, без НДС) | руб. /куб.м. | 72,98 | 77,36 | 82,00 | 86,92 | 92,14 | 97,66 |
| Размер инвестиционной надбавки по отношению к тарифу | % | 5,5 | 6,44 | 6,07 | 5,73 | 5,41 | 5,10 |

13. Контроль

Мониторинг выполнения инвестиционной программы по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2014–2018 г.г. МУП «Орехово-Зуевское ГПКХ и Б» осуществляется Администрацией городского округа Орехово-Зуево.

Глава городского округа                                                                  Апарин О.В.

№ 29/2013-Н.А. от 28.10.2013 г.