АДМИНИСТРАЦИЯ

Орехово-Зуевского городского округа

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2019 №543

Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ и постановлением администрации городского округа Орехово-Зуево от 22.10.2015 года № 946 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Орехово-Зуево» (в редакции постановлений администрации от 19.04.2016 г. №478, от 06.02.2017 №112, от 22.11.2017 г. №1421, от 16.10.2019 № 1833), в целях приведения в соответствие показателей реализации мероприятий муниципальной программы, администрация Орехово-Зуевского городского округа Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Деловые вести» и разместить на сайте www.ozmo.ru в сети интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Павлову Т.И.

# Глава городского округа                                                                               Г.О. Панин

УТВЕЖДЕНА

Постановлением администрации Орехово-Зуевского городского округа

Московской области

от 18.12.2019 №543

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

1. Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| Координатор муниципальной программы переселения | Первый заместитель главы администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области Т.И. Павлова |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы переселения (ответственный за реализацию муниципальной программы переселения, главный распорядитель бюджетных средств муниципальной программы переселения) | Администрация Орехово-Зуевского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Цели и задачи муниципальной программы переселения | Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Задачи программы: Качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Орехово-Зуевского городского округа Московской области; переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы переселения | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (далее также – Подпрограмма 1) Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» (далее также – Подпрограмма 2) |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы переселения | 2020-2025 |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы переселения, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 192106,60 | 86913,92 | 34782,64 | 0 | 70410,04 | 0 | 0 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 225236,23 | 0 | 2888,72 | 0 | 222347,51 | 0 | 0 |
| Средства муниципального бюджета | 26849,29 | 16499,81 | 6643,69 | 0 | 3705,79 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 444192,12 | 103413,73 | 44315,05 | 0 | 296463,34 | 0 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы переселения | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | 3,92 |  | 0,73 | 0 | 4,86 | 0 | 0 |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | 0,22 |  | 0,04 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |

2. Характеристика текущего состояния жилищного фонда на территории муниципального образования

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Мониторинг текущего состояния жилищного фонда на территории Орехово-Зуевского городского округа Московской области выявил площадь аварийного жилищного фонда в Орехово-Зуевском городском округе Московской области, признанного таковым до 01.01.2017 – 4,92 тыс. кв.м. Данный аварийный фонд подлежит расселению за счет федерального бюджета, за счет средств консолидированного бюджета Московской области и за счет внебюджетных источников.

3. Меры, принимаемые для обеспечения полноты и достоверности сведений об аварийном жилищном фонде

Для обеспечения полноты и достоверности сведений об имеющемся аварийном жилищном фонде на постоянной основе проводится мониторинг выявление домов, имеющих признаки аварийности.

Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции осуществляется в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. №47.

В целях рассмотрения вопросов о признании домов аварийными создана межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

4. Требования к проектируемым (строящимся) и приобретаемым жилым помещениям

Муниципальное образование Орехово-Зуевский городской округ Московской области при подготовке документации на проведение закупок в целях реализации мероприятий муниципальной программы, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, соблюдает рекомендуемые требования приказа Минстроя России от 31.01.2019 № 65/пр "Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года"

5. Порядок определения размера возмещения за изымаемое жилое помещение

Планируемый размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемое в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в муниципальную программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей расселяемой площади жилых помещений равную 61 040 рублям.

Объем финансирования на реализацию муниципальной программы рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в муниципальную программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений по цене, превышающей предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета.

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации возмещение за изымаемое жилое помещение определяется соглашением с собственником жилого помещения, при этом размер возмещения определяется на основании проведенной оценки выкупной стоимости изымаемого жилого помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. В случае, если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения, часть стоимости, составляющей разницу может быть оплачена за счет средств собственника, приобретающего

6. Обоснование объема средств на реализацию муниципальной программы.

Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Муниципальная программа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы» (далее – муниципальная программа) определяет перечень многоквартирных домов:

- признанных до 01.01.2017 в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийные многоквартирные дома) и подлежащие расселению в рамках региональной адресной программы федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (далее – региональная программа) за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее также – Фонд) и перечень аварийных многоквартирных домов, расселяемых по иным программам Московской области, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда.

- перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению только за счет средств консолидированного бюджета Московской области и бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области.

Реализация муниципальной программы предполагается при предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда, созданного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства» (далее также – Федеральный закон).

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, составляет 446034,694 рублей, в том числе:

225 236 227,0 рублей - средства Фонда;

192 106 604,85 рублей - средства бюджета Московской области на софинансирование мероприятий региональной программы на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения (далее – средства бюджета Московской области);

20 885 167,91 рублей – средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области на софинансирование мероприятий муниципальной программы на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения (далее – средства бюджетов муниципальных образований Московской области).

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

приобретение жилых помещений, в том числе:

в многоквартирных домах;

в многоквартирных домах у застройщика (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая строящиеся (создаваемые) многоквартирные дома с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии наличия положительного заключения государственной экспертизы проекта дома;

строительство многоквартирных домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей муниципальной программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

7. Объем долевого финансирования мероприятий на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Источниками финансирования муниципальной программы в части реализации Подпрограммы 1 являются средства Фонда, средства бюджета Московской области и средства бюджета муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ Московской области.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с региональной программой, установлена для Московской области приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 №822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года» в размере 61 040,00 рубля.

Объем долевого финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета рассчитан с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 № 2648-р и составляет 75 % от общей стоимости региональной программы; за счет средств консолидированного бюджета Московской области составляет 25 % от общей стоимости.

Планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, рассчитана исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в муниципальную программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей расселяемой площади жилых помещений равную 61 040 рублям.

Источниками финансирования муниципальной программы в части реализации Подпрограммы 2 финансирование осуществляется за счет средств консолидированного бюджета Московской области: в пределах средств, предусмотренных адресной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 № 1151/46 «Об утверждении адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» и в пределах средств, предусмотренных основным мероприятием 01 «Переселение из АЖФ до 2025 года» подраздела 10.5 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 2025 года» Подпрограммы 2 к настоящей муниципальной программе.

8. Планируемые результаты реализации Муниципальной программы

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы * |  | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе: |  |  | Тыс. квадратных метров | 0 | 3,92 | 0,72 | 0 | 4,86 | 0 | 0 | Основное мероприятие F3. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| 2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета |  | Отраслевой приоритетный показатель | Тыс. квадратных метров | 0 | 3,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F3. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| 3 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников |  | Отраслевой приоритетный показатель | Тыс. квадратных метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F3. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| 4 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда |  | Соглашение с федеральным органом исполнительной власти | Тыс. квадратных метров | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 4,86 | 0 | 0 | Основное мероприятие F3. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| 5 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда |  | Соглашение с федеральным органом исполнительной власти | Тыс. человек | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,30 | 0 | 0 | Основное мероприятие F3. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда | Обращение Губернатора Московской области |  | Тыс. человек | - | 0,22 | 0,04 | 0 | 0,30 | 0 | 0 | Основное мероприятие 02. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| 1.2 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | Обращение Губернатора Московской области |  | Тыс. человек | - | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 04. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в рамках Адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» |

9. Планируемые показатели переселения граждан из аварийного

жилищного фонда

| N п/п | Орехово-Зуевский городской округ | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего по годам | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего по годам |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по муниципальной программе переселения, в т.ч.: | 3923,8 | 0 | 726,0 | 4856,87 | 0 | 0 | 9506,67 | 223 | 35 | 0 | 299 | 0 | 0 | 557 |

10. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Муниципальной

программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета значений целевого показателя | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе: | Тыс. квадратных метров | Значение макропоказателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров в рамках национального проекта, за счет внебюджетных источников и адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» | При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов о реализации Программы |
| 1.1.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета | Тыс. квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров из аварийного фонда в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» | При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов о реализации Программы |
| 1.1.2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников | Тыс. квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках договора о развитии застроенной территории, инвестиционных контрактов | При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов о реализации Программы |
| 1.1.3 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тыс. квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров в рамках национального проекта | При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов о реализации Программы |
| 1.2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тыс. человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда в рамках национального проекта | При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов о реализации Программы |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |  |  |  |
| 2.1 | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда | Тыс. человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда | При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов о реализации Программы |
| 2.2 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | Тыс. человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» | При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов о реализации Программы |

11. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий с муниципальным заказчиком подпрограммы

Государственный заказчик осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Московской области и иных привлекаемых для реализации государственной программы средств.

Государственный заказчик подпрограммы разрабатывает «дорожные карты» выполнения основных мероприятий подпрограммы в текущем году, содержащие перечень стандартных процедур, обеспечивающих их выполнение, с указанием предельных сроков исполнения и ответственных.

Требования и полномочия по формированию и утверждению «дорожных карт» установлены Порядком разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденному постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области».

Министерство строительного комплекса Московской области организует текущее управление реализацией государственной программы и взаимодействие с муниципальными образованиями Московской области – участниками государственной программы.

Министерство строительного комплекса Московской области осуществляет:

мониторинг реализации государственной программы на основе сбора и анализа представляемой органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отчетности;

представление ежемесячно, ежеквартально и ежегодно в Министерство экономики и финансов Московской области, в Фонд отчетов о ходе выполнения государственной программы.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляют:

соблюдение предусмотренной частями 2, 4, 6 - 8 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации процедуры, предшествующей изъятию жилого помещения у собственника;

приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных жилых домах, и (или) организацию строительства многоквартирных жилых домов;

выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской федерации;

предоставление жилых помещений гражданам для переселения из аварийных многоквартирных жилых домов;

организацию и проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до граждан целей государственной программы, условий, критериев вступления в государственную программу, а также освещение в средствах массовой информации итогов её реализации;

представление Министерству строительного комплекса Московской области отчетов о ходе реализации государственной программы и расходовании финансовых средств.

12. Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом реализации муниципальной программы и расходованием денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы

Мониторинг реализации государственной программы в части реализации региональной программы осуществляется Государственным заказчиком региональной программы в непрерывном режиме посредством автоматизированной информационной системы «Реформа ЖКХ». Муниципальные образования Московской области – участники региональной программы обязаны поддерживать внесенные в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ» сведения в актуальном состоянии. Государственный заказчик региональной программы имеет право получить от участников региональной программы любого рода информацию, связанную с использованием средств, направленных на реализацию программных мероприятий.

Контроль за реализацией государственной программы осуществляется Правительством Московской области.

13. Адресный перечень многоквартирных домов,

признанных аварийными

|  | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего подлежит переселению в 2020-2025 гг. |  |  |  | 9527,07 | 562 |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  | 4919,97 | 303 |  |
| 1 | г. Дрезна, ул. Вокзальная, д. 14 | 1953 | 12.01.2016 | 261,1 | 16 | 2024 |
| 2 | г. Дрезна, ул. И.Н. Зимина, д. 5 | 1953 | 12.01.2016 | 454,12 | 36 | 2024 |
| 3 | г. Дрезна, ул. Коммунистическая, д. 9 | 1940 | 12.01.2016 | 558,77 | 32 | 2024 |
| 4 | г. Дрезна, ул. Революции, д. 18 | 1917 | 12.01.2016 | 193 | 8 | 2024 |
| 5 | г. Ликино-Дулево, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 11 | 1958 | 30.12.2016 | 306,6 | 21 | 2024 |
| 6 | г. Ликино-Дулево, ул. Комсомольская, д. 4 | 1949 | 30.12.2016 | 470,7 | 26 | 2024 |
| 7 | г. Ликино-Дулево, ул. Комсомольская, д. 5 | 1953 | 30.12.2016 | 370,88 | 43 | 2024 |
| 8 | г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 39 | 1902 | 30.12.2016 | 1911,5 | 92 | 2024 |
| 9 | п. Беливо (Дороховское с/п), д. 16 | 1961 | 30.12.2016 | 171,9 | 14 | 2024 |
| 10 | п. Мисцево (Новинское с/п), д. 26 | 1929 | 30.12.2016 | 158,3 | 11 | 2024 |
| 11 | п. Авсюнино, ул. Школьная д.35 | 1961 | 30.09.2016 | 63,1 | 4 | 2022 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» (далее также – Подпрограмма 2) |  |  |  | 4607,1 | 259 |  |
| 1 | д. Губино, ул.. Карла Маркса, д. 6 | 1960 | 30.12.2011 | 153,80 | 7 | 2020 |
| 2 | д. Губино, ул. Луговая д. 6 | 1957 | 30.12.2011 | 466,30 | 29 | 2020 |
| 3 | д. Губино, ул. Железнодорожная д. 3 | 1954 | 30.12.2011 | 415,80 | 26 | 2020 |
| 4 | г. Куровское, ул. Первомайская, д. 101 | 1959 | 10.01.2012 | 162,70 | 11 | 2020 |
| 5 | г. Куровское, ул. Мичурина, д. 109 | 1948 | 10.01.2012 | 453,30 | 20 | 2020 |
| 6 | г. Куровское, ул. Первомайская, д. 81 | 1937 | 10.01.2012 | 213,10 | 15 | 2020 |
| 7 | г. Куровское, ул. Первомайская, д. 98 | 1953 | 30.12.2011 | 419,20 | 26 | 2020 |
| 8 | г. Куровское, ул. Первомайская, д. 100 | 1938 | 10.01.2012 | 229,50 | 14 | 2020 |
| 9 | г. Куровское, ул. 40 лет Октября, д. 57 | 1959 | 10.01.2012 | 280,40 | 17 | 2020 |
| 10 | г. Куровское, ул. Первомайская, д. 105 | 1930 | 10.01.2012 | 164,00 | 13 | 2020 |
| 11 | г. Куровское, ул. Мичурина, д. 107 | 1948 | 10.01.2012 | 308,50 | 15 | 2020 |
| 12 | г. Куровское, ул. 40 лет Октября, д. 74 | 1960 | 10.01.2012 | 632,10 | 30 | 2020 |
| 13 | д. Новое, ул. Мира, д. 7 | 1957 | 23.06.2014 | 45,5 | 5 | 2020 |
| 14 | г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, д. 32 | 1917 | 31.12.2014 | 176,50 | 8 | 2022 |
| 15 | г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, д. 34 | 1917 | 31.12.2014 | 150,70 | 8 | 2022 |
| 16 | г. Ликино-Дулево, ул. Победы, д. 10 | 1925 | 31.12.2014 | 335,70 | 15 | 2022 |

Приложение №1 к Программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

1. Паспорт Подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Орехово-Зуевского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи Подпрограммы 1 |  | Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Задачи Подпрограммы 1: Качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Московской области; переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
|  |  | Администрация Орехово-Зуевского городского округа Московской области | Всего: в том числе: | 156,95 | 3851,62 | 0 | 296463,34 | 0 | 0 | 300471,92 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 914,76 | 0 | 70410,04 | 0 | 0 | 71324,80 |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области | 156,95 | 48,15 | 0 | 3705,79 | 0 | 0 | 3910,89 |
|  |  |  | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 2888,72 | 0 | 222347,51 | 0 | 0 | 225236,23 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда |  |  |  | 0 | 0,06 | 0 | 4,86 | 0 | 0 | 4,92 |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда |  |  |  | 0 | 0,01 | 0 | 0,30 | 0 | 0 | 0,31 |

2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного по 01.01.2017 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Подпрограммой 1 предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда Орехово-Зуевского городского округа Московской области посредством переселения граждан.

Основное мероприятие направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017.

В ходе реализации Подпрограммы 1 осуществляются:

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

- обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законом. Жилые помещения, предоставляемые гражданам в рамках Подпрограммы 1, должны соответствовать Рекомендуемым требованиям к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, установленным в приложении № 2 к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 № 65/пр;

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах.

3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития муниципального образования, реализуемых в рамках подпрограммы муниципальной программы переселения

Концепция Подпрограммы 1 представляет собой цели, задачи, принципы, содержание, механизм организации, определения прогнозов и эффективности реализации основных направлений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Орехово-Зуевском городском округе Московской области, признанного таковым до 01.01.2017.

Мероприятия Подпрограммы 1 способствуют реализации на территории Орехово-Зуевского городского округа Московской области в полном объеме положений Федерального закона.

Механизм реализации муниципальной программы предполагает организацию и финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных жилых домов.

Исходя из общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, на расселение которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 16 Федерального закона региональная программа переселения распределена по этапам.

Размер этапа текущего года региональной программы переселения определяется в размере не менее частного от деления суммы средств Фонда, направляемых в текущем году на увеличение лимитов предоставления финансовой поддержки Московской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, средств бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований Московской области, рассчитанных с учетом доли софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 № 2648-р, на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Московской области, установленную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал 2019 года от 19.12.2018 № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года».

Расходование средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, осуществляется на:

а) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

б) выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

в) строительство многоквартирных домов;

г) приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках муниципальной программы не допускаются.

Средства Фонда и средства областного бюджета, поступившие в местный бюджет, используются в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Соглашением заключенным между муниципальным образование Орехово-Зуевский городской округ и Министерством строительного комплекса Московской области.

4. Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам* (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие F3. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2019-2025 | Итого |  | 300471,92 | 156,95 | 3851,62 | 0 | 296463,35 | 0 | 0 | Управление жилищной политики администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда до 01.09.2025 – 4,92 тыс. кв.м |
|  |  |  | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 225236,23 | 0 | 2888,72 | 0 | 222347,51 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 71324,80 | 0 | 914,76 | 0 | 70410,04 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области | 0 | 3910,89 | 156,95 | 48,15 | 0 | 3705,79 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по I этапу | 2020 -2021 | Итого | 156,95 | 0 | 156,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищной политики администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда по итогам I этапа –0,06 тыс. кв.м |
|  |  |  | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области | 156,95 | 0 | 156,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу | 2021 -2022 | Итого | 0 | 3851,62 | 0 | 3851,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищной политики администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда по итогам II этапа – 0 тыс. кв.м |
|  |  |  | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 2888,72 | 0 | 2888,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 914,76 | 0 | 914,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области | 0 | 48,15 | 0 | 48,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по III этапу | 2022-2023 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищной политики администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда по итогам III этапа – 4,86 тыс. кв.м |
|  |  |  | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по IV этапу | 2023-2024 | Итого | 0 | 296463,35 | 0 | 0 | 0 | 296463,35 | 0 | 0 | Управление жилищной политики администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда по итогам IV этапа – 0 тыс. кв.м |
|  |  |  | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 222347,51 | 0 | 0 | 0 | 222347,51 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 70410,04 | 0 | 0 | 0 | 70410,04 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области | 0 | 3705,79 | 0 | 0 | 0 | 3705,79 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 5 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по V этапу | 2024 -2025 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищной политики администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда по итогам V этапа – 0 тыс. кв.м |
|  |  |  | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области | 0 | 3753,94 | 0 | 48,15 | 0 | 3705,79 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 5 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по V этапу | 2024 -2025 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищной политики администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда по итогам V этапа – 0 тыс. кв.м |
|  |  |  | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области | 0 | 3753,94 | 0 | 48,15 | 0 | 3705,79 | 0 | 0 |  |  |

5. План мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда

| N п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по договору о развитии застроенной территории) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по муниципальной программе переселения, в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе: | 307 | 138 | 62 | 77 | 4919,97 | 1837,73 | 3082,24 | 300314968,8 | 225236226,6 | 71324805,09 | 3753937,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 4 | 2 | 1 | 1 | 63,1 | 31,7 | 31,4 | 3851624,0 | 2888718,0 | 914760,7 | 48145,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 299 | 137 | 61 | 76 | 4856,87 | 1806,03 | 3050,84 | 296463344,8 | 222347508,6 | 70410044,39 | 3705791,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. План реализации мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда по способам переселения

| N п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств |  |  |  |  | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  | Всего: |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фон |  |  |  |  | Строительство домов |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч |  |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  |  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость |  | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по государственной программе переселения, в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе: | 4919,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4919,97 | 4919,97 | 300314968,8 |  | 0 | 0 | 4919,97 | 300314968,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 63,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,1 | 63,1 | 3851624,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,1 | 3851624,0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 4856,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4856,87 | 4856,87 | 296463344,8 |  | 0 | 0 | 4856,87 | 296463344,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.  План-график реализации подпрограммы 2020-2025 годы

| N п/п | Наименование муниципального образования/способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан (чел.) | Предоставляемая площадь (кв. м) | Образованы земельные участки под строительство | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений | Получено разрешение на строительство | Дом введен в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | Завершено переселение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Этап I: 2021-2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по Орехово-Зуевскому городскому округу Московской области | 63,1 | 2 | 4 | 63,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | строительство многоквартирных домов | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 63,1 | 2 | 4 | 63,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Этап I: 2021-2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого по Орехово-Зуевскому городскому округу | 4856,87 | 137 | 299 | 4856,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | строительство многоквартирных домов | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 4856,87 | 137 | 299 | 4856,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Начальник управления жилищной политики

___________________ И.А. Спирина

Приложение №2 к Программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»

1. Паспорт Подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Орехово-Зуевского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи подпрограммы |  | Основными целями Подпрограммы 2 являются: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий; финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов. Основными задачами Подпрограммы 2 являются: качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Орехово-Зуевского городского округа Московской области; переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах. |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 1 этап 2020-2021 2 этап 2021-2022 3 этап 2022-2023 4 этап 2023-2024 5 этап 2024-2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области | Администрация Орехово-Зуевского городского округа Московской области | Всего: в том числе: | 103256,78 | 40463,42 | 0 | 0 | 0 | 143720,2 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 86913,92 | 33867,88 | 0 | 0 | 0 | 120781,80 |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области | 16342,86 | 6595,54 | 0 | 0 | 0 | 22938,4 |
| Планируемые результаты реализации Подпрограммы |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда |  |  |  | 0,23 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,26 |

2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда Орехово-Зуевского городского округа Московской области посредством переселения граждан.

Основное мероприятие направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда только за счет средств консолидированного бюджета Московской области и бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области.

В ходе реализации Подпрограммы 2 осуществляются:

- финансовое и организационное обеспечение Орехово-Зуевского городского округа Московской области в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

- обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законом;

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах.

3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития муниципального образования, реализуемых в рамках подпрограммы муниципальной программы переселения

Концепция Подпрограммы 2 представляет собой цели, задачи, принципы, содержание, механизм организации, определения прогнозов и эффективности реализации основных направлений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Орехово-Зуевского городского округа Московской области только за счет средств консолидированного бюджета Московской области бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области.

Основными целями Подпрограммы 2 являются:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;

финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов.

Основными задачами Подпрограммы 2 являются:

качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Орехово-Зуевского городского округа Московской области;

переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

Перечень аварийных многоквартирных домов Подпрограммы 2 включает в себя аварийный жилищный фонд на территории, Орехово-Зуевского городского  округа Московской области, признанный таковым в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», сведения о котором получены от федеральных органов исполнительной власти, центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, с учетом перечня аварийных домов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, и рекомендованных государственной жилищной инспекцией к обязательному расселению.

Предоставление жилых помещений осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса.

Адресные перечни объектов аварийных многоквартирных домов, финансирование которых предусмотрено основным мероприятием  02 Подпрограммы 2 представлены в адресной программе Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 № 1151/46 «Об утверждении адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы».

4. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы 2 | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации госпрограммы (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 2 | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2019-2022 | Итого | 0 | 40463,42 | 0 | 40463,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищной политики администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда – 0,031 тыс. человек |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 33867,88 | 0 | 33867,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области | 0 | 6595,54 | 0 | 6595,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан | 2019-2022 | Итого | 0 | 40463,42 | 0 | 40463,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищной политики администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда – 0,031 тыс. человек |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 33867,88 | 0 | 33867,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области | 0 | 6595,54 | 0 | 6595,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 04. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в рамках Адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» | 2019-2020 |  | Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных адресной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 № 1151/46 «Об утверждении адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  | Управление жилищной политики администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда – 0,230 тыс. человек |
| 2.1 | Мероприятие 1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан в рамках адресной программы Московской области 2016-2020 | 2019-2020 |  | Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных адресной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 № 1151/46 «Об утверждении адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  | Управление жилищной политики администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда – 0,230 тыс. человек |

- План-график реализации подпрограммы 2020-2025 годы

| N п/п | Наименование муниципального образования/способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан (чел.) | Предоставляемая площадь (кв. м) | Образованы земельные участки под строительство | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений | Получено разрешение на строительство | Дом введен в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | Завершено переселение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Этап I: 2020-2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по Орехово-Зуевскому городскому округу Московской области | 3898,7 | 84 | 223 | 3898,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | строительство многоквартирных домов | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 3898,7 | 84 | 223 | 3898,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Этап I: 2023-2024года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого по Орехово-Зуевскому городскому округу | 662,9 | 14 | 31 | 662,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | строительство многоквартирных домов | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 662,9 | 14 | 31 | 662,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Начальник управления жилищной политики

___________________ И.А. Спирина