Приложение № 2

к постановлению администрации

Орехово-Зуевского городского округа

Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие подпрограммы** | **Сроки исполнения мероприятия**  **(годы)** | **Источники финансирования** | **Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-**  **вующему году начала реализации муниципальной программы (подпрограммы) (тыс. руб.)** | **Всего (тыс. руб.)** | **Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** | **Результаты выполнения мероприятия подпрограммы** |
| **2020**  **год** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Основное мероприятие 01** «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **564 275,92** | **141 626,80** | **237 136,42** | **106 972,39** | **78 540,31** | **0,00** | МКУ «БиДХ» | Повышение уровня благоустройства территорий Орехово-Зуевского городского округа |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 114 559,04 | 0,00 | 114 559,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 449 716,88 | 141 626,80 | 122 577,38 | 106 972,39 | 78 540,31 | 0,00 |
| 1.1 | **Мероприятие 1.4**  Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **279 415,64** | **44 057,70** | **76 463,53** | **92 354,10** | **66 540,31** | **0,00** | МКУ «БиДХ» | Оплата за поставку уборочной техники; выполнение работ, связанных с комплексным благоустройством; ремонт ДИП и ЛНО на детских игровых площадках |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 734,95 | 0,00 | 734,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 278 680,69 | 44 057,70 | 75 728,58 | 92 354,10 | 66 540,31 | 0,00 |
| 1.2 | **Мероприятие 1.6**  Устройство контейнерных площадок | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **40 056,71** | **0,00** | **40 056,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление ЖКХ | Устройство контейнерных площадок |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 38 053,87 | 0,00 | 38 053,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 2 002,84 | 0,00 | 2 002,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | **Мероприятие 1.8** Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **16 203,00** | **0,00** | **15 587,00** | **616,00** | **0,00** | **0,00** | МКУ «БиДХ»,  МБУ  «О/З КБ» | Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 16 203,00 | 0,00 | 15 587,00 | 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | **Мероприятие 1.13**  Обустройство и установка детских игровых площадок на территориипарков культуры и отдыха Московской области за счет средств местного бюджета | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **5 265,00** | **5 265,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуры, МУК ЦКР «Юбилейный» |  |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 5 265,00 | 5 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | **Мероприятие 1.15**  Благоустройство общественных территорий | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **139 516,35** | **92 304,10** | **25 209,96** | **12 002,29** | **10 000,00** | **0,00** | МКУ «БиДХ» | Разработка проекта благоустройства Парка 1-го Мая в 2020-2021 г.г (победитель рейтингового голосования), ремонт подпорной стены по адресу: МО, д. Давыдово, ул. Заводская, оказание услуг по осуществлению функций муниципального заказчика по контролю объемов и сроков выполнения работ |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 139 516,35 | 92 304,10 | 25 209,96 | 12 002,29 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1.6 | **Мероприятие 1.21**  Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **54 912,72** | **0,00** | **54 912,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | МКУ «БиДХ» | Предоставление субсидии на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий. |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 52 167,08 | 0,00 | 52 167,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 2 745,64 | 0,00 | 2 745,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | **Мероприятие 1.25**  Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **28 906,50** | **0,00** | **24 906,50** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | МКУ «БиДХ» | Ремонт народных троп по 65 адресам |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 23 603,14 | 0,00 | 23 603,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 5 303,36 | 0,00 | 1 303,36 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 2 | **Основное мероприятие F2 Федеральный проект** «Формирование комфортной городской среды» | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **1 206 472,71** | **308 046,90** | **736 347,02** | **120 596,64** | **41 482,15** | **0,00** | МКУ «БиДХ» | Повышение уровня благоустройства территорий Орехово-Зуевского городского округа |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 419 688,31 | 147 908,00 | 271 780,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 682 324,07 | 137 103,40 | 432 249,33 | 112 971,34 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 104 460,33 | 23 035,50 | 32 317,38 | 7 625,30 | 41 482,15 | 0,00 |
| 2.1 | **Мероприятие F2.3**  Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **553 092,99** | **207 590,20** | **311 270,64** | **0,00** | **34 232,15** | **0,00** | МКУ «БиДХ» | Благоустройство пешеходной зоны «Набережная реки Клязьма» по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, набережная реки Клязьма, на территории берега р.Клязьма со стороны ул. Карасово-мост ул. Северная-ул Ленина, мост ул.Саввы Морозова (2-й этап) Благоустройство общественных территорий: городского ПКиО «Дулевский», территорий Мемориала Воинской Славы на ул. Ленина; организация парковочного пространства внутриквартальной территории, ограниченной ул.Ленина и ул. Новикова Прибоя, в городском округе Ликино-Дулево |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 369 688,31 | 147 908,00 | 221 780,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 123 229,48 | 49 302,70 | 73 926,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 60 175,20 | 10 379,50 | 15 563,55 | 0,00 | 34 232,15 | 0,00 |
| 2.2 | **Мероприятие F2.6** «Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **54 833,80** | **0,00** | **54 833,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | МКУ «БиДХ» | Благоустройство пешеходной зоны "Набережная реки Клязьма" по адресу:  Московская область, г.Орехово-Зуево, набережная реки Клязьма, на территории берега р. Клязьма со стороны ул. Карасово – мост ул. Северная- ул. Ленина, мост ул. Саввы Морозова (этап победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: г. Орехово-Зуево, Орехово-Зуевский городской округ, Пешеходная зона «Набережная реки Клязьма») |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 52 092,11 | 0,00 | 52 092,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 2 741,69 | 0,00 | 2 741,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | **Мероприятие**  **F 2.7**  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **141 483,30** | **6 000,00** | **90 853,90** | **44 629,40** | **0,00** | **0,00** | МКУ «БиДХ» | Благоустройство пешеходной зоны «Набережная реки Клязьма» по адресу: Московская область, г.Орехово-Зуево, набережная реки Клязьма, на территории берега р.Клязьма со стороны ул. Карасово-мост ул. Северная-ул Ленина, мост ул.Саввы Морозова (2-й этап) Благоустройство общественных территорий: городского ПКиО «Дулевский», территорий Мемориала Воинской Славы на ул. Ленина; организация парковочного пространства внутриквартальной территории, ограниченной ул.Ленина и ул. Новикова Прибоя, в городском округе Ликино-Дулево |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 135 901,20 | 5 700,00 | 86 311,20 | 43 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 5 582,10 | 300,00 | 4 542,70 | 739,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | **Мероприятие**  **F 2.8**  Ремонт дворовых территорий | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **178 505,97** | **56 261,00** | **117 744,97** | **2 250,00** | **2 250,00** | **0,00** | МКУ «БиДХ» | Благоустройство дворовых территорий в части асфальтобетонного покрытия. |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 165 305,62 | 53 447,90 | 111 857,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 13 200,35 | 2 813,10 | 5 887,25 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 |
| 2.5 | **Мероприятие**  **F 2.10**  Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **138 360,95** | **0,00** | **61 643,71** | **72 717,24** | **4 000,00** | **0,00** | МКУ «БиДХ» | Оплата контракта по выполнению работ по устройству и капитальному ремонту систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 127 642,86 | 0,00 | 58 561,52 | 69 081,34 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 10 718,09 | 0,00 | 3 082,19 | 3 635,90 | 4 000,00 | 0,00 |
| 2.6 | **Мероприятие**  **F 2.15**  Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **52 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | МКУ «БиДХ» | Оплата контрактов по «Обустройству и установке детских игровых площадок на территории Орехово-Зуевского городского округа Московской области» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2.7 | **Мероприятие**  **F 2.19**  Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | МКУ «БиДХ» | Благоустройство пешеходной зоны "Набережная реки Клязьма" по адресу:  Московская область г.Орехово-Зуево, набережная реки Клязьма, на территории берега р. Клязьма со стороны ул. Карасово – мост ул. Северная- ул. Ленина, мост ул. Саввы Морозова (этап победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: г. Орехово-Зуево, Орехово-Зуевский городской округ, Пешеходная зона «Набережная реки Клязьма») |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | **Мероприятие F2.21**  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха) | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **19 500,00** | **19 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуры,МУК ЦКР «Юбилейный» | Установка детской игровой площадки на территории Дрезненского городского парка, расположенного адресу: г. Дрезна, ул. Парковая, д.18. |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 19 305,00 | 19 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | **Мероприятие**  **F 2.22** «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха)» | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **18 695,70** | **18 695,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуры,МУК ЦКР «Юбилейный» | Благоустройство территории Дрезненского городского парка, расположенного по адресу: г. Дрезна, ул. Парковая, д.18. |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 9 347,80 | 9 347,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 9 347,90 | 9 347,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

И.о. директора МКУ «БиДХ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Р. Бритвин