Приложение

к постановлению администрации

Орехово-Зуевского городского округа Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды»**

1. **Паспорт муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области  Д.П. Немов | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Орехово-Зуевского городского округа Московской области | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, повышение уровня благоустройства территорий Орехово-Зуевского городского округа Московской области и создание благоприятных условий для проживания и отдыха, повышение качества жилищно-коммунальных услуг. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»  Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий»  Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства федерального бюджета | 419 688,31 | 147 908,00 | 271 780,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 184 145,01 | 146 456,00 | 657 921,29 | 226 314,62 | 115 311,07 | 38 142,03 |
| Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа | 4 506 426,96 | 709 617,00 | 878 627,72 | 1 372 691,84 | 768 435,42 | 777 054,98 |
| Внебюджетные средства | 1 739 125,75 | 536 086,40 | 495 541,25 | 404 498,10 | 150 000,00 | 153 000,00 |
| **Всего, в том числе по годам:** | **7 849 386,03** | **1 540 067,40** | **2 303 870,57** | **2 003 504,56** | **1 033 746,49** | **968 197,01** |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем**

**в указанной сфере, инерционный прогноз её развития, описание цели муниципальной программы.**

Программа «Формирование комфортной городской среды» направлена на повышение уровня благоустройства территорий Орехово-Зуевского городского округа Московской области и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение уровня износа жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий и привлечение средств внебюджетных источников.

Фактическое состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено его неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, долгами населения за потребленные ресурсы, неразвитостью конкурентной среды в сфере управления жилищным фондом и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов.

Причинами возникновения этих проблем являются естественное старение жилищного фонда и недостаточность средств на капитальный ремонт и текущее содержание жилищно-коммунального комплекса.

Увеличивается уровень износа жилищного фонда городского округа, который также требует серьезных финансовых вложений для проведения капитального ремонта. Собственники помещений в многоквартирных домах не в состоянии в полном объеме оплачивать ремонтные работы капитального характера ввиду их высокой стоимости. Решению указанной проблемы будут способствовать вхождение городского округа в региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и использование средств из созданного региональным оператором Фонда капитального ремонта.

Современный горожанин воспринимает всю территорию города как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее.

В последние годы на территории Орехово-Зуевского городского округа Московской области проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и общественных зон отдыха горожан. Мониторинг уровня благоустройства Орехово-Зуевского городского округа Московской области показал, что текущее состояние еще более 60% дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки многоквартирными домами (1970-1980гг) истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий ,недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество личного автотранспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Отсутствие специально обустроенной стоянки для автомобилей приводит к их хаотичной парковке на зеленых зонах и обочинах внутриквартальных проездов.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», которая позволит создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей Орехово-Зуевского городского округа Московской области.

**- Основные цели муниципальной программы**

Цель программы – обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, повышение уровня благоустройства территорий Орехово-Зуевского городского округа Московской области и создание благоприятных условий для проживания и отдыха, повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Адресный перечень дворовых территорий Орехово-Зуевского городского округа Московской области,**

**сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному**

**благоустройству дворовых территорий в 2020-2024 годах**

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования, адрес объекта (наименование объекта) |
|  | Орехово-Зуевский г.о., г. Орехово-Зуево, пр. Юбилейный д.1; ул. Гагарина д.4 |
|  | Орехово-Зуевский г.о., г. Орехово-Зуево, г. Дрезна, Центральный проезд д.д.2А,4А |
|  | Орехово-Зуевский г.о., г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова д.10, пр. Бондаренкод.14 |
|  | Орехово-Зуевский г.о., г. Орехово-Зуево, ул. Мира д.д. 4,6; ул. Кирова д.3б |
|  | Орехово-Зуевский г.о.,г. Орехово-Зуево, ул. Муранова д.д. 31, 31а, 33 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Кирова д.д.1,1а; ул. Мира д.д. 4а,4б |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого д.д. 71, 71а, 73; 3-й Луговой пр. д.д. 2,4, пр. Аэродромный .д. 1,3 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, пр. Черепнина д.1 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Красина д.д. 7, 9, 11, 13 |
|  | Орехово-Зуевский г.о г. Орехово-Зуево, ул. Козлова д.д. 6а, 4а |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Лопатина д.д. 18, 20, 20а |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Двор шелкоткацкой фабрики д.д. 2, 9, 10, 15 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Красная Дубрава д.д. 1, 4, 136,137,138 |
|  | Орехово-Зуевский г.о., г. Орехово-Зуево, ул. Бугрова д.д. 20,22,24,26 |
|  | Орехово-Зуевский г.о., п. Озерецкий, д.26 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, пр. Бондаренко д.д. 14а, 16а, 16б |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина д.д. 17, 19, 19а; ул. Матросова д.1 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Кирова д.д. 13а, 13б |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина д.д. 12, 12б |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Иванова д.5, ул. Бирюкова д.19 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Барышникова д. 25а |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина д.д. 27, 29 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина д.д. 41, 43, 43а |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Кирова д.д. 11, 13 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Володарского д.д.8, 10 |
|  | Орехово-Зуевский г.о., г. Куровское, ул. Советская д.д. 135, 137 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулёво, ул. Октябрьская д.д. 1, 2, 3, 44, 36, 38 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулево, ул. Текстильщиков д.д. 7,8; ул. Степана Морозкина д.1 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, с.Хотеичи, д.101-а, 103-а |
|  | Орехово-Зуевский г.о, пос. Мисцево, д.37, д. 39, д.41, д.43, д.45, д.47, д.50, д.51, д.52 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Савинская д.3, 4,7 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово 2 микрорайон д.6 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово 2 микрорайон д.29 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Куровское, ул. Новинское шоссе д.д. 14, 16, 20, 26 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулёво, ул. Коммунистическая д.д.23, 33, 29, 49, 41а, 39, 37 |
|  | Орехово-Зуевский г.о., г. Дрезна, ул. Юбилейная, д.9 |
|  | Орехово-Зуевский г.о., г. Дрезна, ул. Южная, д.13а, д.15 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Дрезна, ул. Южная, д.10 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Губино, ул. Пролетарская д.13 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово ул. Заводская д. 1, 2, 4 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Губино, ул. Луговая, 4, 13 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Дрезна, ул. Центральная, д.22,24 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулёво, ул. 1 Мая, д.16а, д.28, д.30 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулёво, ул.Коммунистическая, д. 58А, д. 56, д. 58, д.60 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулёво, ул. Кирова, д.66, д.67, 68 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Парковская д.д. 10, 10-а |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Демихово, ул. Больничная д.д. 7, 9; ул. Заводская д.д. 2, 4, 6/8; ул. Октябрьская д.д. 10, 12; ул. Комсомольская д.д. 10, 12 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Куровское, ул.Пролетарская д.д.18, 20 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Володарского д.21 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина д.д. 7,9 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Матросова д.д. 4,6,8 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Пушкина д.д. 22, 24; ул. Урицкого д.46 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого д.44; ул. Володарского д.35 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Пр. Красноармейский д.2; ул. Красноармейская д.5 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская д.д. 7,9 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская д.12 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Лопатина д.д. 19, 21, 21а |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Лопатина д.д. 23, 23а, 25, 27, 29; ул. Галочкина д.26а |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Галочкина д.д.26, 28, 28а, 30 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Парковская д.3 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Ильина д.д. 2, 4, 6 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Ильина д.д.8, 10, 12, ул. Челюскинцев д.д. 2, 4, ул. Луговая д.д. 1,3,5 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская д.д.13,15, ул. Пушкина д.1 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Челюскинцев д.д. 1,3,5 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, пр. Лермонтова д.д. 9,14 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, пл. Пушкина д.2 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, 2ой пр. Урицкого д.1, Урицкого д.д 76, 1ый пр. Луговой д.2 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого д.д. 78, 80, 1ый Луговой пр. д.д. 3,5, пр. Лермонтова д. 5 |
|  | Орехово-Зуевский г.о., г. Орехово-Зуево, 2ой Луговой пр.д.6, пр. Лермонтова д.7 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, 2ой Луговой пр.д.4, ул. Урицкого д. 82 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого д.д. 84,86, 2ой Луговой пр. д. 3, 2ой Луговой пр. д.д. 5,7 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого д.88, 3ий Луговой пр. д.д. 6,8 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Козлова д.д. 2а,4 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Козлова д. 6, 1-й пр. Козлова д.д. 2,4,6 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Козлова д. 14б, 1-й пр. Козлова д. 5, 2-й пр. Козлова д. 6, Ул. Аэродромная д.д. 14,16,18 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул.Козлова д.д. 20,22,24, 3-й пр. Козлова д. 1, 4-й пр. Козлова д. 2 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, 4-й пр. Козлова д.д. 4, 6, 3-й пр. Козлова д.д. 3, 5, Ул. Аэродромная д.д. 6,8,10,12 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул.Красина д.д. 33,35 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево Ул. Красина д. 8 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, пр. Барышникова д.д. 2,4,пр. Красина д.д. 8,10 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Красина д. 28 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Красина д.д. 26,26а, пр. Барышникова д. 17 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Барышникова д.д. 19,17 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Бугрова д.д. 20,22,24,26 |
|  | Орехово-Зуевский г.о г. Орехово-Зуево, пр. Бугрова д. 3 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, пр. Бугрова д.д. 4,5,6,7 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Бондаренко д. 11 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, ,г. Орехово-Зуево, Ул.Стаханова д.д. 28,30,32 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Стаханова д.д. 30а,30б |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул. Крупской д.д. 11, 9 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул. Крупской д. 7, пр. Шелкоткацкий д. 12 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, пр. Шелкоткацкий д.д. 8,10, 1-й пр. Дзержинского д. 6 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, 1-й пр. Дзержинского д.д. 15,17 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, 2-й пр. Дзержинского д.д. 9, 9а, 1-й пр. Дзержинского д. 4 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Двор шелкоткацкой фабрики д.д. 13,14 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Стаханова д.д. 6, 8, Ул.Бондаренко д.4 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Стаханова д.д.3,5,7,9 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, пр. Гагарина д.д. 2,4 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Гагарина д.д. 14,16, 18,20,22,24 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Гагарина д.д. 35 а, 37а |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Гагарина д.д. 21а, 23а |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Кирова д.д. 4, 4а, 6 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Московская д.д. 3,5 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Московская д.д. 7,9 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Кирова д. 5, Ул.Мира д. 8 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Кирова д.д. 7, 9 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Кирова д.д. 16,18,20,22,24,26, Ул.Московская д. 21 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Кирова д.д. 36, Ул.Московская д. 31 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Кирова д.д. 38,40 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Кирова д.д. 44,44а,44б |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Кирова д.д. 50 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Кирова д.д. 23, 23-а, 25,25а, 27,27а |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Кирова д.д. 25б,27в,27б |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Ленина д. 34 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Мадонская д. 16а |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Мадонская д. 12 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Ленина д.д. 109, 111 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Ленина д.д. 123, 125, 127 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, пр. Фабзавуча д.д. 1, 2,4 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, 2-й Подгорный пр. д.д. 2,4б |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, 2-йПодгорный пр. д. 2; 1-й Подгорный пр. д. 4 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, 3-й Подгорный пр. д. 10 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Гагарина д.д. д.д. 34, 36,38 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Гагарина д.д. 26 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Торфобрикетная д.д. 22а, 22б |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Торфобрикетная д.д. 20,22 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Малодубенское шоссе д.д. 16,16а |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.Первомайская д.д. 49 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, 1-ая Транспортная ул. д.д. 26, 24 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул. Ленина д.65 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул. Бугрова д.д.14а,16, 16-а; |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, д. Демихово, ул. Заводская д.д.10,12,14, ул. Школьная д.9; |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, д. Демихово, ул. Заводская д.д.1,3,5, ул. Комсомольская д.д.1,2,2А,4, ул. Спортивный проезд д.1. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, д. Демихово, ул. Заводская д.д.9,11,13, ул. Школьная д.3, ул. Луговая д.4; |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, д. Демихово, ул. Новая д.д.15; |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, д. с.Хотеичи д.263-а |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, д.Минино д.179а |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Дрезна ул. Южная д.д. 10а, 12 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово 2 микрорайон д.28 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово 2 микрорайон д.25 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово 2 микрорайон д.29 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово 2 микрорайон д.9а |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово 2 микрорайон д.9б |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово 2 микрорайон д.15 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово 2 микрорайон д.д. 13а,13б |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово 2 микрорайон д.д. 17а, 17 б |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово ул. Заводская д. 12 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово ул. Заводская д.д. 11,16,17 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово ул. Заводская д.д. 15 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово ул. Заводская д.д. 13 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово ул. Заводская д.д. 3а,14а |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово ул. Заводская д.д. 5,8 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово ул. Заводская д.д. 6,19 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово ул. Заводская д.д. 22,2ж/д,53а |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Губино ул. Луговая д.д. 4,13 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д.Губино ул. Ленина д.5 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Куровское, Коммунистическая д.д. 12,14 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Куровское, Новинское шоссе д. 12 |
|  | г Орехово-Зуевский г.о. Куровское, ул. Очистные сооружения д.1 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Куровское, ул. Пролетарка д.д.10, 12, 14, 16, Дорожный проезд д.18 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулёво ул. 30 лет ВЛКСМ д.д. 1,2,5,6; ул. Калинина д.д. 3а,4а,5а |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулёво, ул. Коммунистическая д. 54,52,44,42 |
|  | г Орехово-Зуевский г.о, Ликино-Дулёво ул. Луначарского д.д. 3а,9,11,13,15,17,19,21,23,25, 38,34,28,30,24,16,14; ул. Ленина д.12 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Большая Дубна, ул. Зеленая д.д. 1, 2, 3, 4 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Малая Дубна д.д. 6, 7, 8, 9 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Малая Дубна д.д. 5, 10, 13 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, м. Крольчатник д. 6 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, п. Прокудино д. 2 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, п. Верея, ул. Центральная д.д. 2а, 10 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, п. Озерецкий д. 9 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, п. Озерецкий д. 29 |
|  | Орехово-Зуевский г.о, п. Озерецкий д. 30 |

**Адресный перечень дворовых территорий Орехово-Зуевского городского округа Московской области,**

**сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному**

**благоустройству дворовых территорий в 2021-2024 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование муниципального образования адрес объекта (наименование объекта)** | **Год реализации** |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Демихово, ул. Больничная д.д. 7, 9; ул. Заводская д.д. 2, 4, 6/8; ул. Октябрьская д.д. 10, 12; ул. Комсомольская д.д. 10, 12; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г.Орехово-Зуево, ул. Гагарина д.д. 17, 19, 19а; ул. Матросова, д. 1; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Парковская д.д. 10, 10-а; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, пр. Бондаренко д.д. 14а, 16а, 16б; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина д.д. 12, 12а, 12б; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Иванова, д. 5; ул. Бирюкова, д. 19; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Губино, ул. Луговая д.д. 4, 13; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулёво, ул. Коммунистическая д.д. 58А, 56, 58, 60; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Муранова д.д. 31, 31а, 33; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Красина д.д. 7, 9, 11, 13; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Козлова д.д. 6а, 4а; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, п. Озерецкий д. 26; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г.Куровское, ул. Пролетарка д.д. 18, 20; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, Орехово-Зуевский г.о г. Орехово-Зуево, ул. Володарского д.д. 8, 10. | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулёво, ул. Кирова д.д. 66, 67, 68; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулёво, ул. 1 Мая д.д. 26, 28, 30, 16а; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Куровское, ул. Новинское шоссе д.д. 14, 14А, 16, 18, 20, 26; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулёво, ул. Текстильщиков д.д. 7, 8; ул. Степана Морозкина д.1; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулёво, ул. Коммунистическая д.д. 23, 33, 29, 49, 41а, 39, 37; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Савинская д.д. 3, 4, 7; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Губино ул. Пролетарская д.д. 9, 11, 13; ул. Ленина д.15; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулёво, ул. Октябрьская д.д. 1, 2, 3, 44; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, с. Хотеичи, д.д. 101-а, 103-а; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, пос. Мисцево, д.д. 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50, 51, 52; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово, ул. Заводская д.д. 1, 2, 4; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Дрезна, ул. Центральная д.д. 22, 24; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Дрезна, ул. Юбилейная д.9; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Дрезна, Центральный проезд д.д. 2А-4А; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Дрезна, ул. Южная д.10; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово, 2 микрорайон д.29; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Красная Дубрава д.д. 1, 4, 136, 137, 138; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Куровское, ул. Советская д.д.135, 137; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Дрезна, Южная д.д. 13а, 15; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово, 2-й микрорайон д.6; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Кирова д.д. 1,1а; ул. Мира д.д. 4а, 4б; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Кирова д.д. 13а, 13б; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Кирова д.д. 11, 13; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Мира д.д. 4, 6; ул. Кирова д. 3б; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова д. 10; пр. Бондаренко д. 14; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, пр. Черепнина д. 1; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Лопатина д.д. 18, 20, 20а; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Двор шелкоткацкой фабрики д.д. 2, 9, 10, 15; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Бугрова д.д. 20, 22, 24, 26; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, пр. Юбилейный д. 1; ул. Гагарина, д. 4.; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Барышникова д. 25а; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина д.д. 27, 29; | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина д.д. 41, 43, 43а; | 2021 г. |
| 48 | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово, 2 микрорайон, д. 18 | 2022 г. |
| 49 | Орехово-Зуевский г.о, д. Губино, ул. Ленинская-1, д.д. 76е, 76г | 2022 г. |
| 50 | Орехово-Зуевский г.о, д. Демихово, ул. Заводская, д.д. 2А, 4А, 6А, 8А, 10А, 14А, 16А, 18А, 18, 20, 22 | 2022 г. |
| 51 | Орехово-Зуевский г.о, д. Соболево, д.д. 5, 6, 10а | 2022 г. |
| 52 | Орехово-Зуевский г.о, д. Кабаново, д. 160 | 2022 г. |
| 53 | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.д. 123, 125, 127 | 2022 г. |
| 54 | Орехово-Зуевский г.о, п. Авсюнино, ул. Ленина, д.д. 9, 11 | 2022 г. |
| 55 | Орехово-Зуевский г.о, д. Новое, ул. Советская, д.д. 100, 102, 108, 110, 112, 114, 93, 95 | 2022 г. |
| 56 | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулёво, ул. Ленина, д.д. 4а, 3б, 4б, 4в, 6б, 6а | 2022 г. |
| 57 | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулёво, ул. Степана Морозкина, д. 2 | 2022 г. |
| 58 | Орехово-Зуевский г.о, д. Демихово, ул. Заводская, д.д. 17, 19, 21; ул. Луговая, д.д. 1, 3, 5, 6 | 2022 г. |
| 59 | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово, 2 микрорайон, д. 5 | 2022 г. |
| 60 | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 26 | 2022 г. |
| 61 | Орехово-Зуевский г.о, г. Куровское, ул. Коммунистическая, д. 40 | 2022 г. |
| 62 | Орехово-Зуевский г.о, г. Дрезна, Центральный пр., д.д. 2, 4 | 2022 г. |
| 63 | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.д. 35а, 37а | 2022 г. |
| 64 | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.д. 109, 111 | 2022 г. |
| 65 | Орехово-Зуевский г.о, п. Авсюнино, ул. Ленина, д. 25 | 2022 г. |
| 66 | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово, ул. Железнодорожная | 2022 г. |
| 67 | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, д.д. 6, 8; ул. Бондаренко, д. 4 | 2022 г. |
| 68 | Орехово-Зуевский г.о, д. Губино, ул. Карла Маркса, д.д. 1, 2 | 2022 г. |
| 69 | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 21; ул. Бирюкова, д. 27 | 2022 г. |
| 70 | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Пушкина, д.д. 22, 24; ул. Урицкого, д. 46 | 2022 г. |
| 71 | Орехово-Зуевский г.о, д. Большая Дубна, ул. Зеленая, д.д. 1, 2, 3, 4, 5 | 2022 г. |
| 72 | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, пр. Гагарина, д.д. 2, 4 | 2022 г. |
| 73 | Орехово-Зуевский г.о, п. Озерецкий, д. 29 | 2022 г. |
| 74 | Орехово-Зуевский г.о, пос. Мисцево, д.д. 1, 12, 15, 18, 19, 3, 5 | 2022 г. |
| 75 | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово, ул. Заводская, д.д. 3а, 14а | 2022 г. |
| 76 | Орехово-Зуевский г.о, г. Дрезна, ул. Военный городок, д.д. 27, 28, 29, 29а | 2022 г. |
| 77 | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, д.д. 25б, 27в, 27б | 2022 г. |
| 78 | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Мадонская, д.д. 6, 8, 10 | 2022 г. |
| 79 | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 2, ул. Урицкого д.д. 53, 55 | 2022 г. |
| 80 | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, д.д. 4, 4а | 2022 г. |
| 81 | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, д.д. 44, 44а, 44б | 2022 г. |
| 82 | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, д.д. 23, 23-а, 25, 25а, 27, 27а | 2022 г. |
| 83 | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина д.д. 14, 16, 18, 20, 22, 24 | 2022 г. |
| 84 | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина д.д. 21а, 23а | 2022 г. |
| 85 | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.д. 7, 9 | 2022 г. |
| 86 | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Красина, д.д. 26, 26а, пр. Барышникова, д. 17 | 2022 г. |
| 87 | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, пр. Бугрова, д.д. 4, 5, 6, 7 | 2022 г. |
| 88 | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная, д.д. 20, 22 | 2022 г. |
| 89 | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная, д.д. 22а, 22б | 2022 г. |
| 90 | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Ильина, д.д. 8, 10,12; ул. Челюскинцев, д.д. 2, 4; ул. Луговая, д.д. 1, 3, 5 | 2022 г. |
| 91 | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Челюскинцев, д.д. 1, 3, 5 | 2022 г. |
| 92 | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, 2-ой пр. Урицкого, д.д. 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2022 г. |
| 93 | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, 1-ый Луговой пр., д.д. 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 10 | 2022 г. |
| 94 | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Первомайская, д. 49 | 2022 г. |
| 95 | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 65 | 2022 г. |
| 96 | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Матросова, д.д. 4, 6, 8 | 2022 г. |
| 97 | Орехово-Зуевский г.о, п. Озерецкий, д. 27 | 2022 г. |
| 98 | Орехово-Зуевский г.о, п. Озерецкий, д. 28 | 2022 г. |
| 99 | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулёво, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.д. 1, 2, 5, 6; ул. Калинина, д.д. 3, 3а, 4а, 5а | 2022 г. |
| 100 | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулёво, ул. Текстильщиков, д.д. 1, 2; ул. Комсомольская, д.д. 1а, 1, 3, 3а, 2а | 2022 г. |
| 101 | Орехово-Зуевский г.о, г. Дрезна, ул. Зимина, д.д. 8, 10 | 2022 г. |
| 102 | Орехово-Зуевский г.о, г. Дрезна, ул. Юбилейная, д. 18 | 2022 г. |
| 103 | Орехово-Зуевский г.о, г. Дрезна, ул. 2-я Ленинская, д.д. 11, 13 | 2022 г. |
| 104 | Орехово-Зуевский г.о, г. Куровское, ул. Октябрьская, д.д. 2, 4; ул. Вокзальная, д.д. 11, 13 | 2022 г. |
| 105 | Орехово-Зуевский г.о, г. Куровское, ул. Первомайская, д. 70А | 2022 г. |
| 106 | Орехово-Зуевский г.о, г. Куровское, ул. Вокзальная, д. 8 | 2022 г. |

**Адресный перечень дворовых территорий Орехово-Зуевского городского округа Московской области,**

**сформированный для создания и ремонта пешеходных коммуникаций в 2021-2024 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование муниципального образования адрес объекта (наименование объекта)** | **Год реализации** |
| 1. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, г. Дрезна, ул. Коммунистическая, д.9; ул. Парковая, д.16 | 2021 г. |
| 2. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, г. Ликино-Дулево, ул. Комсомольская, д. 4, 5, 6, 7, 8, ул. Октябрьская, 8а, 10, 12 | 2021 г. |
| 3. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, г. Ликино-Дулево, ул. Коммунистическая, д. 40б | 2021 г. |
| 4. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория д. Кабаново, дд. 155, 159, 161, 162 и 160 | 2021 г. |
| 5. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, д. Демихово ул. Заводская д.д 9,11,13; ул.Школьная, д.3; ул.Луговая, д.4 | 2021 г. |
| 6. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, п. Верея, ул. Свободы д.д.1, 2 | 2021 г. |
| 7. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, г. Куровское, ул. Совхозная д. 5, д. 15, д. 16, д. 17, д.18, д. 19, д. 20, д. 21 | 2021 г. |
| 8. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, г. Куровское от ул. Коммунистическая, д.40 ул.Коммунистическая д.д.18,20,22,26 | 2021 г. |
| 9. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, г. Куровское, ул.Пролетарка д.2 | 2021 г. |
| 10. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, д. Давыдово от ул.Заводская д.3А/14А | 2021 г. |
| 11. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, д.Давыдово, ул. Заводская, д. 12 и ул. Заводская, д. 13 | 2021 г. |
| 12. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, г. Орехово-Зуево, ул. Крупской д.д.11, 9 | 2021 г. |
| 13. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, г. Орехово-Зуево ул. Володарского д.д.13, 15, 17,19,23 до ул. Иванова 1,3; Ул. Володарского 5,11 | 2021 г. |
| 14. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, г. Орехово-Зуево, ул. Набережная д. д. 16, 17, Ул. Парковская д. 30 | 2021 г. |
| 15. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, г. Орехово-Зуево, Ул. Лопатина д.д. 3, 5; пр. Черепнина д. 5,ул.Галочкина д.6 | 2021 г. |
| 16. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, д. Новое, ул. Мира, д. 14 и д.16 | 2021 г. |
| 17. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, д. Новое от д. 12, ул. Мира, д. Новое к ул. Прудная, д. 13 | 2021 г. |
| 18. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, г. Ликино-Дулево, ул. Текстильщиков, дд. 1, 2, ул. Комсомольская, дд. 1, 1а, 2а, 3, 3а, уч.1 | 2021 г. |
| 19. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, г. Ликино-Дулево от д.№ 4 ул. Комсомольская до д.№ 10 ул. Октябрьская, дд. | 2021 г. |
| 20. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, г. Ликино-Дулево от ул. Ленина д.№ 4б,3б,4в,6б,6а до ул. Коммунистическая д.№ 24 | 2021 г. |
| 21. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, г. Ликино-Дулево, ул. Текстильщиков д.д. 1,2; ул. Комсомольская д.д.1а,1,3,3а,2а, уч.2 | 2021 г. |
| 22. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, д. Малая Дубна от дома №3 до дома №9 | 2021 г. |
| 23. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, д. Демихово ул. Заводская д.д.17,19,21;ул. Луговая д.д 1,3,5,6 | 2021 г. |
| 24. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, д. Демихово, ул. Новая д.д.8,9,10 | 2021 г. |
| 25. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, г. Ликино-Дулево у д. 1а ул. Комсомольская | 2021 г. |
| 26. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, г. Куровское, ул. Коммунистическая д.д.18,20,22,26 | 2021 г. |
| 27. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, г. Куровское, ул. Октябрьская д, 30, 115, 117, 119 | 2021 г. |
| 28. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, г. Орехово-Зуево ул. Набережная д. д. 16, 17; ул. Парковская д. 30 | 2021 г. |
| 29. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, г. Орехово-Зуево ул. Мадонская 6,8,10 | 2021 г. |
| 30. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, г. Орехово-Зуево, ул.Стаханова д.д.28,30,32 | 2021 г. |
| 31. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, г. Орехово-Зуево, ул. Козлова д.д. 11, 13 | 2021 г. |
| 32. | Орехово-Зуевский г.о, Дворовая территория, д.Губино Пролетарская ул.1,3,Ленина 7 | 2021 г. |
| 33. | Орехово-Зуевский г.о, д. Демихово вдоль ограждения МОУ Демиховский лицей | 2021 г. |
| 34. | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово от ул.2й микрорайон д.18 до ДС №56 | 2021 г. |
| 35. | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово от тротуара до спортзала МКУ ДО "ДАВЫДОВСКАЯ ДЮСШ" | 2021 г. |
| 36. | Орехово-Зуевский г.о, г.Орехово-Зуево от ул. Парковская д. д. 16,18,18а, через ул. Набережная д. д. 11,12 к МДОУ № 12 | 2021 г. |
| 37. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево от пр. Бугрова д.д.4,5,6,7 до МОУ СОШ №4 | 2021 г. |
| 38. | Орехово-Зуевский г.о, д. Кабаново д.д. 123,125 до Орехово-Зуевского техникума | 2021 г. |
| 39. | Орехово-Зуевский г.о, д. Малая Дубна от дома №1,2,3,4,12 до д.д. 6,7,8,9 | 2021 г. |
| 40. | Орехово-Зуевский г.о, г. Дрезна, от ул. Южная д.5 до ул. Юбилейная д.д.5,7 | 2021 г. |
| 41. | Орехово-Зуевский г.о, дер.Губино от ул. Пролетарская от д.10,12,14 до д.18 Губинская Амбулатория | 2021 г. |
| 42. | Орехово-Зуевский г.о, ул. Садовая,д.29 до ДК и автобусной остановки в пос. Снопок Новый | 2021 г. |
| 43. | Орехово-Зуевский г.о, от д. 9 (здание административного значения) по ул. Почтовая до школы МОУ Верейская СОШ № 19 пос. Верея | 2021 г. |
| 44. | Орехово-Зуевский г.о, от ул. Садовая д. 25 до магазина «Пятерочка» и автобусной остановки пос. Снопок Новый | 2021 г. |
| 45. | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулево вдоль МДОУ № 48 | 2021 г. |
| 46. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево от дороги по улице Ленина через ул. Ленина д. 119 до МОУ СОШ №5, краеведческий музей | 2021 г. |
| 47. | Орехово-Зуевский г.о, г.Орехово-Зуево от улицы Кооперативная до МДОУ № 5 | 2021 г. |
| 48. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево от Ул.Володарского 2,4, Ул.Матросова 20 до МДОУ № 28 | 2021 г. |
| 49. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево от пешеходного моста через ул.Гагарина 21а, 23а к МДОУ №38 | 2021 г. |
| 50. | Орехово-Зуевский г.о, д. Малая Дубна от д.д 6,7,8,9 до Храма | 2021 г. |
| 51. | Орехово-Зуевский г.о, д. Новое от ГБУЗ МО «Орехово-Зуевский центр общей врачебной практики» подразделение Новое до Аптечного пункта и детского сада № 33 | 2021 г. |
| 52. | Орехово-Зуевский г.о, г. Дрезна, от д/с №55 «Светлячок» до ул. Юбилейная,д.6 | 2021 г. |
| 53. | Орехово-Зуевский г.о, дер. Савинская от д.№8 до МУК «Савинский ДК» | 2021 г. |
| 54. | Орехово-Зуевский г.о, д.№ 6,8 дер. Савинская вдоль МДОУ детский сад №49 до участков многодетных | 2021 г. |
| 55. | Орехово-Зуевский г.о, дер. Губино от ул. Пролетарская д.д.1,3 до Детского сада №22 | 2021 г. |
| 56. | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулево вдоль МДОУ № 13 | 2021 г. |
| 57. | Орехово-Зуевский г.о, п. Авсюнино от д.№27 до д. 29 | 2021 г. |
| 58. | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово от ул.Советская до ДС №51 д. Давыдово | 2021 г. |
| 59. | Орехово-Зуевский г.о, д. Малая Дубна от пешеходного перехода до автобусной остановки | 2021 г. |
| 60. | Орехово-Зуевский г.о, г. Дрезна, ул. Революции от д.26 до д.21 ул. Запрудная | 2021 г. |
| 61. | Орехово-Зуевский г.о, от д.4,13 Луговая дер. Губино до д.25 | 2021 г. |
| 62. | Орехово-Зуевский г.о, п. Мисцево к обособленному подразделению МБУК ЦДК «Досуг» Мисцевский ДК | 2021 г. |
| 63. | Орехово-Зуевский г.о, д. Абрамовка, от домов 11 и 13 до автобусной остановки | 2021 г. |
| 62. | Орехово-Зуевский г.о, д. Малая Дубна от Детского сада №59 до Амбулатории | 2021 г. |
| 65. | Орехово-Зуевский г.о, д. Малая Дубна от Преображенской церкви до общественного колодца | 2021 г. |
| 66. | Орехово-Зуевский г.о, ул. Парковская д. д. 9а, 9б; пр. Беляцкого д. д.5, 7, ул. Парковская д. 11 | 2022 г. |
| 67. | Орехово-Зуевский г.о д. Абрамовка, д.д. 11,12,13,102а,112,100,9,6 | 2022 г. |
| 68. | Орехово-Зуевский г.о, Ильинский погост, ул. Совхозная, д.д. 1,2,3,4,5,6,21 | 2022 г. |
| 69. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево , ул. Парковская, д.д.2,4,6,6а,8 | 2022 г. |
| 70. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Крупской д.д.19,21, пр. Бондаренко д.2 | 2022 г. |
| 71. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Крупской д. д.17,15; ул. Бондаренко д.5 | 2022 г. |
| 72. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого, д.д.59,61,63,65 | 2022 г. |
| 73. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д.д.12а,12б,14а,14б,14в | 2022 г. |
| 74. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Пролетарская ,д.д.15,1 | 2022 г. |
| 75. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Иванова, д.д.2,2а | 2022 г. |
| 76. | Орехово-Зуевский г.о, г .Орехово-Зуево, ул. 1905 года ,д.д.9, 11;ул. Черепнина,д.д.2,4 | 2022 г. |
| 77. | Орехово-Зуевский г.о, г.Орехово-Зуево,ул.1905 года д.д.13,15,17,19 | 2022 г. |
| 78. | Орехово-Зуевский г.о, с. Хотеичи, д.263-а | 2022 г. |
| 79. | Орехово-Зуевский г.о, с. Хотеичи, ул.Гвардейская, д.27, 28,29,130,134 | 2022 г. |
| 80. | Орехово-Зуевский г.о, д. Малая Дубна, дома № 6,7,8,9 | 2022 г. |
| 81. | Орехово-Зуевский г.о, д. Малая Дубна, дома № 5,10,13 | 2022 г. |
| 82. | Орехово-Зуевский г.о, г. Куровское, ул. Коммунистическая д.18, д.20, д.22,д.26 | 2022 г. |
| 83. | Орехово-Зуевский г.о, д. Савинская, д. 6,8 | 2022 г. |
| 84. | Орехово-Зуевский г.о, д. Губино, ул. Полевая, д.д. 1.3.4.6, ул. Пролетарская, д.2 | 2022 г. |
| 85. | Орехово-Зуевский г.о, д. Губино, ул. Ленина, д. 5 | 2022 г. |
| 86. | Орехово-Зуевский г.о, д. Губино, ул. Пролетарская, д. 1,3, ул. Ленина, д.7 | 2022 г. |
| 87. | Орехово-Зуевский г.о, д. Губино, ул. Луговая, д.д. 5,6 | 2022 г. |
| 88. | Орехово-Зуевский г.о, д. Губино, ул. Луговая, д.7 | 2022 г. |
| 89. | Орехово-Зуевский г.о, д. Губино, ул. Луговая, д.д 12,15,16,17,18 | 2022 г. |
| 90. | Орехово-Зуевский г.о, г. Дрезна, ул. 1-я Ленинская д.4, ул. 2-я Ленинская д.4 | 2022 г. |
| 91. | Орехово-Зуевский г.о, г. Дрезна, ул. Южная, д.17,21 | 2022 г. |
| 92. | Орехово-Зуевский г.о, г. Дрезна, ул. Юбилейная, д.3,5,7 | 2022 г. |
| 93. | Орехово-Зуевский г.о, д. Кабаново, д.д.151,153 | 2022 г. |
| 94. | Орехово-Зуевский г.о, г.Орехово-Зуево, ул. Крупской д,д.27, 23, 25 до ул.Стаханова д.д.3,5,7,9 | 2022 г. |
| 95. | Орехово-Зуевский г.о, г. Куровское, ул. Коммунистическая д.42 до ул. Коммунистическая д.6, д.28, д.30, д.32, д.34 | 2022 г. |
| 96. | Орехово-Зуевский г.о, д. Губино, от ул. Пролетарская, д.д. 9,11,13, ул. Ленина, д. 15 до ул. Ленина, д. 5 | 2022 г. |
| 97. | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово, ул. 2-ой микрорайон, д.28 и 2 микрорайон, д.25 | 2022 г. |
| 98. | Орехово-Зуевский г.о, д. Кабаново, д.д.151,153 до д.Кабаново, д.д. 155,159,161,162 | 2022 г. |
| 99. | Орехово-Зуевский г.о, д. Малая Дубна дома № 1,2,3,4,12 до д. Малая Дубна дома № 6,7,8,9 | 2022 г. |
| 100. | Орехово-Зуевский г.о, г.Орехово-Зуево, от ул. Пролетарская, д.д. 15,17 до пр. Барышникова д.д.12, 1 | 2022 г. |
| 101. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, от ул. Бугрова д. 11, ул. Текстильная д.д. 9,11,13 до МДОУ ДС №73 комбинированного вида | 2022 г. |
| 102. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, от пешеходного моста ул. Северная до ГКУ Орехово-Зуевский Специализированный Дом Ребенка | 2022 г. |
| 103. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, от пешеходного моста ул. Северная до Ветеринарной клиники(ул. Набережная д.1) | 2022 г. |
| 104. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, от ул. Пролетарская, д д.22,24,26 до пр.Бугрова | 2022 г. |
| 105. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, от ул. 1905 года, д.д.23,25, пр. Галочкина д.д.2, 4, 6, 8 до ул.1905 года д.д.13,15, 17,19 | 2022 г. |
| 106. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, от внутриквартального проезда Клязьменский пр. к МУ «Молодежный клуб» (ул. Набережная, д.10Б) | 2022 г. |
| 107. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, от пр. Черепнина д.3, ул. Лопатина д. д. 6, 6б, 6а, 4а, 4б, до ул. 1905 года д. д. 5, 5б, 7 | 2022 г. |
| 108. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, от пр. Гагарина 2,4 до ул. Гагарина д. д. 45а, 47а | 2022 г. |
| 109. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, от ул. 1905 года д. д. 23, 25, пр. Галочкина д.д.2, 4, 6, 8 к остановочному павильону | 2022 г. |
| 110. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, от ул. Бирюкова д.2; ул. Урицкого д. д. 55, 53 к ул. Урицкого, д. д. 59, 61,63,65 | 2022 г. |
| 111. | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово, вдоль МДОУ д/с № 56 до ул. Заводская, д.13 | 2022 г. |
| 112. | Орехово-Зуевский г.о, д.Давыдово, от ул.Заводская,д.13 до 2 микрорайон,д.18 | 2022 г. |
| 113. | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово, от ул. Заводская до Детского сада № 51 “Золотая рыбка” | 2022 г. |
| 114. | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово, ул. Заводская до мемориала ВОВ. | 2022 г. |
| 115. | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово, от ул. Советская до ДГБУЗ МО "Давыдовская районная больница" и с. Гора | 2022 г. |
| 116. | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово, от 2 микрорайон, д.17а,б до ул. Заводская д.7,18,63 | 2022 г. |
| 117. | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово, ул. Заводская д.7,18,63 к МДОУ ДС №56 | 2022 г. |
| 118. | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово, ул. Заводская, д.11,16,17 до автобусной остановки | 2022 г. |
| 119. | Орехово-Зуевский г.о, д. Кабаново, от д. 156,157 вдоль МДОУ ДС №58 | 2022 г. |
| 120. | Орехово-Зуевский г.о, д. Соболево, от д.5,6,10а к ГБУЗ МО Соболевской амбулатории | 2022 г. |
| 121. | Орехово-Зуевский г.о, п. Авсюнино, от ул. Ленина, д.20 до Ленина, д.25в | 2022 г. |
| 122. | Орехово-Зуевский г.о, д. Малая Дубна, от дома № 6,7,8,9 к автобусной остановке | 2022 г. |
| 123. | Орехово-Зуевский г.о, д. Новое, от дороги общего назначения к Знаменской церкви | 2022 г. |
| 124. | Орехово-Зуевский г.о, д. Новое, от дороги общего назначения к МУК ЦДК «Досуг» и к МДОУ №14 детский сад «Тополек» | 2022 г. |
| 125. | Орехово-Зуевский г.о, дер. Савинская, от дома №5 вдоль учреждения МУК «Савинский ДК | 2022 г. |
| 126. | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово, от Лесная спорт тропа до «озеро Давыдовское 1» | 2022 г. |
| 127. | Орехово-Зуевский г.о, дер. Савинская, д.1,4,7 вдоль МОУ «Щетиновская СОШ» | 2022 г. |
| 128. | Орехово-Зуевский г.о, г. Дрезна, от ул. Коммунистическая д.10 до объекта потребительского рынка | 2022 г. |
| 129. | Орехово-Зуевский г.о, г. Дрезна, от ул. Военный городок до ул. Дубовая роща | 2022 г. |
| 130. | Орехово-Зуевский г.о, д. Малая Дубна, дома № 16 к Малодубенской амбулатории | 2022 г. |
| 131. | Орехово-Зуевский г.о, д. Малая Дубна, от ул. Лесная д.19 до автобусной остановки | 2022 г. |
| 132. | Орехово-Зуевский г.о, г. Куровское, от ул. Первомайская д 94, д 96 до площади “Центр Культуры и Досуга города Куровское” | 2022 г. |
| 133. | Орехово-Зуевский г.о, г. Куровское, от ул. Совхозная, д.5,15,16,17,18,19,20,21 к пешеходному мосту | 2022 г. |
| 134. | Орехово-Зуевский г.о, г. Куровское, от ул. Новинское шоссе до ул. Мичурина | 2022 г. |
| 135. | Орехово-Зуевский г.о, г. Куровское, ул. Вокзальная, д.14,д.16 к объекту потребительского рынка | 2022 г. |
| 136. | Орехово-Зуевский г.о, г. Куровское, от ул. Коммунистическая д.46,50,44 до 40 лет Октября д 45, ул. Коммунистическая д 52,д 60, д. 62 | 2022 г. |
| 137. | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулево, от ул. Коммунистическая до Юбилейная, д.5,7,9; ул. Коммунистическая,50б | 2022 г. |
| 138. | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино- Дулево, от ул.1 мая, 26,28,30,16а вдоль детского сада №46 | 2022 г. |
| 139. | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулево, от ул. 1 Мая до А-108 | 2022 г. |
| 140. | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулево, от ул. Кирова д.58 до автобусной остановки | 2022 г. |
| 141. | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулево, от ул. Юбилейная до ул. Степана Морозкина д.11,12 до территории школы МОУ Ликино-Дулёвская СОШ №5 корпус 2 | 2022 г. |
| 142. | Орехово-Зуевский г.о, д. Кабаново, от д.147 до д. Кабаново, д.д. 155,159,161,162 | 2022 г. |
| 143. | Орехово-Зуевский г.о, д. Кабаново, д.д.158,164 до д.Кабаново, д.д.163,165 | 2022 г. |
| 144. | Орехово-Зуевский г.о, д. Заволенье, от ул. Зелёная до ул. Спортивная | 2022 г. |
| 145. | Орехово-Зуевский г.о, п. Авсюнино, от ул. Шоссейный проезд до ЖД вокзала | 2022 г. |
| 146. | Орехово-Зуевский г.о, п.Озерецкий, от д.26 до автобусной остановки | 2022 г. |
| 147. | Орехово-Зуевский г.о, г. Дрезна, от ул. Парковая, д.7 до ул. Слободка | 2022 г. |

**Адресный перечень общественных территорий Орехово-Зуевского городского округа Московской области,**

**сформированный по результатам инвентаризации, а так же голосования в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2020-2024 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование муниципального образования, адрес объекта (наименование объекта)** | **Год реализации** |
| 1. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, набережная реки Клязьма, на территории берега р. Клязьма со стороны ул. Карасово - мост ул. Северная - ул. Ленина, мост ул. Саввы Морозова | 2020 г. |
| 2. | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулево, городской ПКиО "Дулевский"; территории Мемориала Воинской Славы на ул. Ленина; организация парковочного пространства внутриквартальной территории, ограниченной ул. Ленина и ул. Новикова-Прибоя, в городском округе Ликино-Дулёво | 2020-2021г.г |
| 3. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, о. Исаакиевское | 2020-2024 г.г |
| 4. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Парк Первого мая, ул. Пролетарская; | 2021 г. |
| 5. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, пешеходная зона ул. Ленина | 2021 г. |
| 6. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, благоустройство пешеходной зоны «Набережная реки Клязьма, на территории берега р. Клязьма со стороны ул. Карасово – мост ул. Северная – ул. Ленина, мост ул. Саввы Морозова (2-й этап) | 2021 г. |
| 7. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, благоустройство пешеходной зоны "Набережная реки Клязьма, на территории берега р. Клязьма со стороны ул. Карасово – мост ул. Северная- ул. Ленина, мост ул. Саввы Морозова (этап победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: г. Орехово-Зуево, Орехово-Зуевский городской округ, Пешеходная зона «Набережная реки Клязьма») | 2021 г. |
| 9. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, ул. Пролетарская Благоустройство Парка 1 Мая | 2022 г. |
| 10. | Орехово-Зуевский г.о, Благоустройство сквера в д. Давыдово, ул. 2-ой микрорайон, д. 31 | 2022 г. |
| 11. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул. Володарского. Зеленая зона, расположенная от д.20/1 по ул. Володарского до д.5 по пр. Юбилейный; | 2023 г. |
| 12. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул.1905 года, зеленая зона вдоль д.9,13,17,25; | 2024 г. |
| 13. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Ул. Урицкого, зеленая зона, расположенная вдоль д.д.49,49-а по ул. Урицкого; | 2024 г. |
| 14. | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево, Сквер у д.47 по ул. Дзержинского | 2024 г. |

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  П№ п/п | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| 1. 1 | ООО «Заря» | г. Орехово-Зуево, Ул.Кирова между д.д. 4 и 5 | Магазин | Озеленение,  организация парковочного пространства, обустройство тротуаров | 2020 г. |
|  | ООО «Орион» | г. Ликино-Дулёво, ул. Калинина | Информационный комплекс | Парковочное пространство, озеленение, наружное освещение, малые архитектурные формы | 2020 г. |
|  | ИП Поддувалкин В.В. | г. Ликино-Дулёво, ул. Степана Морозкина | Дом бытовых услуг | Парковочное пространство, озеленение, наружное освещение, малые архитектурные формы | 2020 г. |
|  | ИП Семенова Наталья Александровна | г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, | Торговый павильон | Парковочное пространство, озеленение, наружное освещение, обустройство тротуаров | 2021 г. |
|  | ООО «Гарант» | г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова у д. 37 | Магазин | Организация парковочного пространства, обустройство тротуаров, озеленение | 2021 г. |
|  | ИП Брагин Олег Николаевич | г. Куровской, ул. Кирова д. 22 | Магазин | Парковочное пространство, обустройство тротуаров, озеленение, наружное освещение, малые архитектурные формы | 2021 г. |
| 7. | Ожаренков Сергей Сергеевич | г. Орехово-Зуево, д. Демихово, ул. Заводская | Производственный корпус | Благоустройство планируется внутри производственной площадки | 2022 г. |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству определяется не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройства Орехово-Зуевского городского округа Московской области.

Администрация Орехово-Зуевского городского округа Московской области вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом городского округа при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация Орехово-Зуевского городского округа Московской области вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых со финансируются из бюджета Московской области.

Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за заключением:

- случаев обжалования действия (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятия по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии (в случае наличия софинансирования из федерального бюджета).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве определяются не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в Орехово-Зуевском городском округе Правил благоустройства Орехово-Зуевского городского округа Московской области. Такими мероприятиями являются:

- информирование жителей о проведении на территории инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды» на территории Орехово-Зуевского городского округа Московской области» на 2020 - 2024 годы с указанием даты и времени окончания инвентаризации, даты и времени актуализации информации;

- инвентаризация, сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства Орехово-Зуевского городского округа Московской области.

Инвентаризации подлежит внешний вид фасадов и ограждений, и прилегающая к объектам жилищного строительства территория, в том числе домов блокированной застройки. По итогам проведения инвентаризации объектов индивидуального жилищного строительства необходимо получить следующие характеристики:

- состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства (в нормативном состоянии /не в нормативном состоянии);

- состояние придомовой территории (требует благоустройства /не требует благоустройства);

- информация о правообладателях объектов индивидуального жилищного строительства и придомовых земельных участков;

- перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на прилегающей территории.

По итогам проведения инвентаризации собственникам (пользователям) индивидуальных жилых домов и собственникам (землепользователям) земельных участков указанных домов направляются соглашения о благоустройстве.

Заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов производится в соответствии с требованиями Правил благоустройства Орехово-Зуевского городского округа Московской области..

По итогам заключения соглашений о благоустройстве проводится сбор и анализ данных о заключенных соглашениях.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в Орехово-Зуевском городском округе Московской области, реализуемых в рамках муниципальной программы, может выполняться с привлечением добровольцев (волонтеров) и студенческих отрядов.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Орехово-Зуевского городского округа Московской области (далее - программа) являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках программы с реализуемыми в Орехово-Зуевском городском округе Московской области федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий программы с реализуемыми в Орехово-Зуевском городском округе Московской области мероприятиями в сфере доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Реализация программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды Орехово-Зуевского городского округа Московской области., будет стимулировать жителей к участию в благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан, как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа городского округа и повысит качество жизни населения.

**3. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникших при выборе различный вариантов решения проблемы**

Планируемые результаты программы отражают динамику значений количественных и качественных показателей, характеризующих достижение ее целей и решение поставленных задач, эффективность реализации программы определяется целевыми показателями входящих в ее состав подпрограмм.

В результате реализации программы планируется:

**В рамках подпрограммы «Комфортная городская среда»:**

- увеличение обеспеченности обустроенными дворовыми территориями до 100% в 2024г.;

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования до 100 % в 2024 году:

**Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных территорий Орехово-Зуевского городского округа Московской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020-2024 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес территории победителя** | **Год реализации** |
| 1. | г. Орехово-Зуево, Благоустройство пешеходной зоны набережной реки Клязьма, правый берег | 2020-2021 г.г. |
| 2. | г. Куровское , Благоустройство береговой территории реки Нерская между Новинским шоссе и съездом с ул. **Советская к мемориалу ВОВ в г. Куровское Орехово-Зуевского городского округа** | 2022 г. |

**Адресный перечень общественных территорий Орехово-Зуевского городского округа Московской области, сформированный по результатам инвентаризации и голосования в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для выполнения работ по благоустройству общественных территорий**

**в 2020-2024 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Адресный перечень** | **Год реализации** |
| 1. | г. Орехово-Зуево, Парк 1-го Мая | 2020 г.  (Разработка архитектурно-планировочной концепции и проекта по благоустройству) |
| 2. | г. Орехово-Зуево, О. Исаакиевское | 2020 г.  (Разработка архитектурно-планировочной концепции и проекта по благоустройству) |
| 3. | г. Орехово-Зуево, Пешеходная зона ул. Ленина | 2020-2021 г.г. (благоустройство пешеходной зоны) |
| 4. | г. Орехово-Зуево, Пешеходная зона ул. Володарского, зеленая зона, расположенная от д. 20/1 по ул. Володарского до д. 5 по пр. Юбилейный | 2022-2023 г.г.  (Разработка архитектурно-планировочной концепции и проекта по благоустройству) |

**Рейтинговое голосование по выбору функционального наполнения общественной территории «Благоустройство пешеходной зоны ул. Ленина, г. Орехово-Зуево Московской области», планируемой к реализации в 2021 году.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Список 5 самых популярных предложений жителей, набравших наибольшее количество голосов** |
| 1. | Освещение |
| 2. | Озеленение |
| 3. | МАФ |
| 4. | Спортивная площадка |
| 5. | Детская площадка |

- увеличение количества разработанных концепций благоустройства общественных территорий- по 1 ед. в год с 2020 по 2024 годы;

- увеличение количества установленных детских игровых площадок;

- увеличение количества приобретенной техники.

**В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий»:**

- сохранение отклонения от норматива расходов на содержание территорий городского округа- 0%;

**В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области »:**

-увеличение количества домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2049 г.»,

-увеличение количества подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние.

**4. Перечень подпрограмм и краткое их описание**

Перечень подпрограмм определен с учетом необходимых условий для развития сферы деятельности жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства дворовых и общественных территорий Орехово-Зуевского городского округа Московской области.

В состав программы входят следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»**

Основными мероприятиями подпрограммы 1 являются: благоустройство общественных территорий и благоустройство дворовых территорий Орехово-Зуевского городского округа Московской области. Выполнение основных мероприятий подпрограммы 1 направлено на увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Орехово-Зуевского городского округа Московской области., увеличение обеспеченности обустроенными дворовыми территориями Орехово-Зуевского городского округа Московской области.

**Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий».**

Данная подпрограмма направлена на недопустимость отклонения от норматива расходов на содержание территорий городского округа, осуществление модернизации систем наружного освещения, приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных. В рамках подпрограммы 2 запланированы мероприятия по увеличению количества объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту; увеличению светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением.

**Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»**

Данная подпрограмма направлена на увеличение количества домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2049 г.», а также увеличение количества подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние.

**5. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления**

Основные мероприятия муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Подпрограммы и включенные в них мероприятия, представляют собой в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих проблем в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства общественных и дворовых территорий Орехово-Зуевского городского округа Московской области. Реализация основных мероприятий программы позволит достичь устойчиво высоких темпов, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Орехово-Зуевского городского округа Московской области.

1. **Показатели реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации  подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Показатель 1**  Количество благоустроенных общественных территорий | Приоритетный,  региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единиц | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| 1.2 | **Показатель 2**  Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Приоритетный,  отраслевой  показатель | единиц | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01  «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» |
| 1.3 | **Показатель 3**  Количество установленных детских игровых площадок | Приоритетный,  обращение  Губернатора  Московской области | единиц*.* | 7 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01  «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» |
| 1.4 | **Показатель 4**  Количество благоустроенных дворовых территорий | Приоритетный,  обращение  Губернатора  Московской  области | единиц | 36 | 20 | 48 | 6 | 34 | 46 | Основное мероприятие 01  «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»  Основное мероприятие F2  Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| 1.5 | **Показатель 5**  Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Приоритетный,  региональный проект  «Формирование комфортной городской среды  (Московская область)» | процент | 5,45 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | Основное мероприятие 01  «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»  Основное мероприятие F2  Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| 1.6 | **Показатель 6**  Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях\* | Приоритетный,  региональный проект  «Формирование комфортной городской среды  (Московская область)» | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2  Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| 1.7 | **Показатель 7**  Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | Приоритетный, отраслевой показатель | единиц | 0 | 25 | 24 | 35 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01  «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» |
| 1.8 | **Показатель 8**  Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | Приоритетный  отраслевой  показатель. | единиц | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01  «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» |
| 1.9 | **Показатель 9**  Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Приоритетный,  отраслевой  показатель | процент | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 01  «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» |
| 1.10 | **Показатель 10**  Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Приоритетный,  обращение Губернатора  Московской области | процент | 100 | 108 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 01  «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»  Основное мероприятие F2  Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| 1.11 | **Показатель 11**  Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Приоритетный,  отраслевой  показатель | единиц | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2  Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| 1.12 | **Показатель 12**  Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Приоритетный,  Обращение  Губернатора  Московской  области | Кв.м. | 0 | 32098,69 | 39123,24 | 49 363,81 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01  «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» |
| 1.13 | **Показатель 13**  Замена детских игровых площадок | Приоритетный отраслевой  показатель | единиц | - | - | - | 30 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01  «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» |
| 1.14 | **Показатель 14**  Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | Приоритетный,  отраслевой показатель | штук | - | - | - | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01  «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» |
| 1.15 | **Показатель 15**  Количество благоустроенных лесопарковых зон | Приоритетный,  отраслевой показатель | единиц | - | - | - | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01  «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» |
| 1.16 | **Показатель 16**  Количество территорий вдоль водных объектов общего пользования, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству пляжей | Приоритетный,  отраслевой  показатель | единиц | - | - | - | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01  «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий»** | | | | | | | | | |
| 2.1 | **Показатель 1**  Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | Приоритетный,  Рейтинг-45 | баллов | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01  «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» |
| 2.2 | **Показатель 2**  Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный,  отраслевой показатель | штук | - | - | - | 7097 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01  «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» |
| 2.3 | **Показатель 3**  Содержание территорий общего пользования | Приоритетный,  отраслевой показатель | единиц | - | - | - | 1200 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01  «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» |
| 2.4 | **Показатель 4**  Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | Приоритетный,  отраслевой показатель | единиц | - | - | - | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01  «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» |
| **3** | **Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»** | | | | | | | | | |
| 3.1. | **Показатель 1**  Количество отремонтированных подъездов в МКД | Приоритетный,  отраслевой показатель Обращение Губернатора Московской области | единиц | 0 | 61 | 363 | 67 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01  «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах». |
| 3.2. | **Показатель 2**  Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Приоритетный,  отраслевой показатель Обращение Губернатора Московской области | единиц | 32 | 47 | 71 | 30 | 60 | 60 | Основное мероприятие 02  «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области». |

1. **Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» | | | | | | |
| 1.1 | **Показатель 1**  Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.02, F2.23, F2.27 основного мероприятия F2-«формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Значение показателя определяется на основании планов по благоустройству | Ежеквартальная |
| 1.2 | **Показатель 2**  Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | единиц | | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Значение показателя определяется на основании планов по благоустройству | Годовая |
| 1.3 | **Показатель 3**  Количество установленных детских игровых площадок | единиц | | Плановые значения устанавливаются  на основании заявок, сформированных по согласованию с жителями.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Значение показателя определяется на основании перечня, сформированного с жителями | Ежеквартальная |
| 1.4 | **Показатель 4**  Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | В соответствии с поручением Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева о ежегодном благоустройстве не менее 10% дворовых территорий, формируется на основании результатов голосования на портале Добродел | Ежеквартальная |
| 1.5 | **Показатель 5**  Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процент | | Dn = Ny / N x 100%,    где:  Dn – доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого проводятся мероприятия, %;  N – количество граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс. чел., согласно официальным данным Росстата;  Ny - количество граждан, принимающих участие  в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел | Значение показателя определяется на основании данных МКУ «БиДХ» | Ежеквартальная |
| 1.6 | **Показатель 6**  Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | единиц | | Рассчитывается как количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Значение показателя определяется на основании данных МКУ «БиДХ» | Годовая |
| 1.7 | **Показатель 7**  Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | единиц | | Количество участков улиц, проездов, дворовых и прочих территорий, на которых реализованы мероприятия по устройству  систем наружного освещения. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах | Значение показателя определяется на основании данных МКУ «БиДХ» | Годовая |
| 1.8 | **Показатель 8**  Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | единиц | | Количество зданий, памятников и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественной подсветки. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах | Значение показателя определяется на основании данных МКУ «БиДХ» | Годовая |
| 1.9 | **Показатель 9**  Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | процент | | Но = Фо / Нп x 100,  где:  Но – соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;  Нп – нормативная потребность;  Фо – фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха | Значение показателя определяется на основании данных статистики | Ежеквартальная |
| 1.10 | **Показатель 10**  Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | процент | | Кпп% = Ко / Кп x 100%,    где:  Кпп – количество посетителей по отношению к базовому году;  Ко – количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.;  Кп – количество посетителей в базовом году, тыс. чел. | Значение показателя определяется на основании данных статистики | Годовая |
| 1.11 | **Показатель 11**  Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | единиц | | Рассчитывается как сумма парков культуры и отдыха, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Значение показателя определяется на основании данных статистики | Ежеквартальная |
| 1.12 | **Показатель 12**  Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонт | Квадратный метр | | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Значение показателя определяется по оцифровке дефектов в информационной системе «Система Контроля и Планирования работ в обрасти дорожной инфраструктуры» | Годовая |
| 1.13 | **Показатель 13**  Замена детских игровых площадок | единиц | | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.40 основного мероприятия 01, подпрограммы 1) | Значение показателя определяется на основании данных МКУ «БиДХ» | Годовая |
| 1.14 | **Показатель 14**  Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | штук | | Рассчитывается как сумма благоустроенных пешеходных коммуникаций | Значение показателя определяется на основании данных МКУ «БиДХ» | Ежеквартальная |
| 1.15 | **Показатель 15**  Количество благоустроенных лесопарковых зон | единиц | | Рассчитывается как сумма благоустроенных лесопарковых зон | Значение показателя определяется на основании данных МКУ «БиДХ» | Ежеквартальная |
| 1.16 | **Показатель 16**  Количество территорий вдоль водных объектов общего пользования, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству пляжей | единиц | | Рассчитывается как сумма территорий вдоль водных объектов общего пользования, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству пляжей | Значение показателя определяется на основании данных МКУ «БиДХ» | Ежеквартальная |
| **Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий»** | | | | | | |
| 2.1 | **Показатель 1**  Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | баллов | | Расчет производится в соответствии с Методикой расчета показателя «Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям» рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов) по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области, утвержденной Министром благоустройства Московской области | Значение показателя определяется на основании данных МКУ «БиДХ» | Ежеквартальная |
| 2.2 | **Показатель 2**  Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | штук | | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Значение показателя определяется на основании данных МКУ «БиДХ» | Годовая |
| 2.3 | **Показатель 3**  Содержание территорий общего пользования | единиц | | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Значение показателя определяется на основании данных МКУ «БиДХ» | Годовая |
| 2.4 | **Показатель 4**  Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | единиц | | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.17, основного мероприятия 01, подпрограммы 2) | Значение показателя определяется на основании данныхМКУ «БиДХ»,  МБУ «Ликино-Дулевский КБ» | Годовая |
| **Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»** | | | | | | |
| 3.1 | **Показатель 1**  Количество отремонтированных подъездов в МКД | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО | | Значение показателя берется из отчетов управляющих компаний | Годовая |
| 1.2 | **Показатель 2**  Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | единица | Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта | | Значение показателя берется в соответствии с планом региональной программы | Годовая |

1. **Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы**

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является Администрация Орехово-Зуевского городского округа Московской области.

Контроль за реализацией подпрограмм осуществляется муниципальными заказчиками подпрограмм.

Муниципальный заказчик подпрограммы организует управление реализацией подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации подпрограммы.

Муниципальный заказчик подпрограммы в целях управления реализацией подпрограммы обеспечивает:

планирование реализации мероприятий подпрограммы в рамках параметров подпрограммы на соответствующий год;

мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, целевых значений показателей подпрограммы и показателей мероприятий подпрограммы;

осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий подпрограммы и подпрограммы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации подпрограммы в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=348B1F52E2937FD5E5445A5E346A4930FC6B1D71C69FE5CC3E1B9938AB5730E29BC09BE8FA63CFDAiEe6N) разработки и реализации муниципальных программ Орехово-Зуевского городского округа Московской области, утвержденным постановлением администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области от 30.12.2020 № 4162 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Орехово-Зуевского городского округа Московской области» (далее – Порядок);

обеспечивает контроль реализации мероприятий подпрограммы в ходе ее реализации;

вносит в установленном [Порядке](consultantplus://offline/ref=348B1F52E2937FD5E5445A5E346A4930FC6B1D71C69FE5CC3E1B9938AB5730E29BC09BE8FA63CFDAiEe6N) предложения о корректировке параметров подпрограммы;

обеспечивает информационное сопровождение реализации подпрограммы.

Получателями средств бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области являются исполнители мероприятий подпрограммы, которые обеспечивают их целевое использование и определяют исполнителей работ (услуг) по мероприятиям подпрограммы в порядке, установленном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=348B1F52E2937FD5E5445B50216A4930FF6D1D77C493E5CC3E1B9938ABi5e7N) от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятия**

**ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы**

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО: оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей; анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

1. аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

2) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

И.о. директора МКУ «БиДХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Р. Бритвин

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

**Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»**

1. **Паспорт подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Орехово-Зуевского городского округа Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | **Расходы (тыс. рублей)** | | | | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **Итого** |
| Администрация Орехово-Зуевского городского округа Московской области | **Всего: в том числе:** | **449 673,70** | **973 483,44** | **539 947,17** | **201 731,67** | **123 484,00** | **2 288 319,98** |
| Средства федерального бюджета | 147 908,00 | 271 780,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 688,31 |
| Средства бюджета Московской области | 137 103,40 | 546 808,37 | 207 894,60 | 99 025,22 | 20 880,53 | 1 011 712,12 |
| Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа | 164 662,30 | 154 894,76 | 332 052,57 | 102 706,45 | 102 603,47 | 856 919,55 |

1. **Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

**Основная цель подпрограммы** – повышение уровня благоустройства территорий Орехово-Зуевского городского Московской области округа и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения **.**

**Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий на которые может быть израсходована субсидия включает:**

разработку проекта благоустройства;

выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно- геотехнических, дендрологических, археологических изысканий;

проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;

выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость;

разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);

благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;

благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;

благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);

благоустройство парковых проездов (дорог);

благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);

благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);

благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;

благоустройство элементов различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;

благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;

благоустройство элементов сопряжения покрытий;

благоустройство конструкций велопарковок;

благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов;

благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха, водоёмов, включая пожарные, в том числе очистка водного объекта;

благоустройство систем наружного освещения;

благоустройство праздничного оформления;

благоустройство средств размещения информации;

благоустройство малых архитектурных форм;

благоустройство въездных групп, стел;

проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;

выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);

создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;

подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;

организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;

приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 № 11-134/РВ «Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и перечня информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в состав системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу).

На работы, указанные в абзацах втором-пятом настоящего пункта, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию, включена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект.

**-Благоустройство дворовых территорий:**

Под комплексным благоустройством дворовой территории понимается приведение в нормативное состояние (модернизация существующих и/или обустройство новых) в соответствии с нормативными требованиями, установленными Законом Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», следующих объектов благоустройства (минимальный перечень):

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: модернизация существующих и/или обустройство новых:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Орехово-Зуевского городского округа или их представители).

В целях осуществления благоустройства дворовой территории заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Орехово-Зуевского городского округа или их представители) вправе выбрать виды работ, предлагаемые к выполнению на дворовой территории, из минимального и (или) дополнительного перечня работ.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей. В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий Орехово-Зуевского городского округа является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

Под субботниками понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ по благоустройству и уборке территории, не требующих специальной квалификации. В соответствии со статьей 62 Закона Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» месячник благоустройства, направленный на приведение территорий в соответствие с нормативными характеристиками, ежегодно проводится в периоды подготовки к летнему и зимнему сезонам после схождения снежного покрова либо до установления снежного покрова, исходя из климатических показателей.

Субботники проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями по организации и проведению субботников на территории Московской области, утвержденными Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Результатом реализации мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий должно стать создание комфортной городской среды на территории Орехово-Зуевского городского округа, которая стимулирует развитие городского образа жизни, создает возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени. Также обязательным условием является обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, на которые может быть израсходована субсидия, включает: инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы, разработку проектно-сметной документации, установку ограждений (в том числе декоративных), заборов, закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования, озеленение, мощение и укладку иных покрытий, укладку асфальта, устройство дорожек, в том числе велосипедных, установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное, установку информационных стендов и знаков, установку контейнерных площадок, установку детских игровых площадок. Выполнение вышеперечисленных работ не должно быть связано с дорожной деятельностью.

Субсидии, предоставляемые на софинансирование работ по ремонту дворовых территорий Орехово-Зуевского городского округа, могут быть израсходованы на следующие виды работ:

ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (проезжей части, тротуаров, дворовых проездов, автомобильных парковок, пешеходных дорожек дворовых территорий, проездов к дворовым территориям) в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий, возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, в связи с выполнением работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий, включенных в план комплексного благоустройства дворовых территорий и входящих в состав общего имущества жителей многоквартирных домов, разработку проекта благоустройства;

выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий;

проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;

выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость;

(на работы, указанные в абзацах втором – пятом настоящего пункта, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию включена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект);

разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);

благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;

благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;

благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);

благоустройство парковых проездов (дорог);

благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);

благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.); благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов, в соответствии с статьей 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

**Адресный перечень благоустройства дворовых территорий по результатам проведенного рейтингового голосования на портале «Добродел» на 2020 год.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | г.Орехово-Зуево, ул. Иванова д.д. 2б, 2в, 2г |
|  | г.Орехово-Зуево, 1-й Подгорный пр. д.д. 6а, 8 |
|  | г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная д.д. 10, 12 |
|  | г. Орехово-Зуево, ул. Мадонская д.д. 28/1, 28/2, 28/3, 28/4 |
|  | д. Демихово, ул. Новая д.д. 11, 12, 13 |
|  | г. Куровское, ул. Пролетарка, д. 6 |
|  | г. Ликино-Дулёво, ул. 1 Мая, д.д. 1, 1а, ул.Калинина,д.д. 2б, 2а, ул.30 лет ВЛКСМ, д.д. 11, 12, 13, 14 |
|  | г. Ликино-Дулёво, ул. Степана Морозкина, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6 |
|  | г. Куровское ул. Коммунистическая д 6, д 28, д 30, д 32, д 34 |
|  | г. Куровское ул. Коммунистическая д.д. 56, д 8, д 10 |
|  | г.Орехово-Зуево,ул. Козлова д.д.12,14,16;1-й пр.Козлова д.1;2-й пр.Козлова д.2 |
|  | г.Орехово-Зуево, ул. Текстильная д.д. 1, 3 |
|  | г.Орехово-Зуево, ул. Ленина д.д. 56, 58, ул. Стачки 1885 года д. 2 |

**Адресный перечень устройства и капитального ремонта электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город», включенных в программу комплексного благоустройства на 2021-2024 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование муниципального образования, адрес объекта (наименование объекта)** | **Год реализации** |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово, ул. Заводская | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Старое Титово | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Селиваниха | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Алексеевская | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Давыдово ул. 2й микрорайон | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Дровосеки ул. Солнечная | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулево от А-108 мимо ул. Кирова. Д.58. дет. Сад №17. Ул. Коммунистическая. Д.52. д.54. д.56 до магазина «Магнит» | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево от ул. Северная д.12 до ФОК «Северный» и далее до д.14В ул. Северная | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Демихово от перекрестка д.32 до ул. Лесной д.74 | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Савинская ул. Яковлевское лесничество | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Новое Титово | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулево ул. Калинина «Спутник» – А-108 | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Демихово от ул. Заводская д.23 до остановки и далее до д.19 ул. Заводская | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Куровское ул. МОГЭС от д.1 до д.56 | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Куровское ул. Кирова (от д. 2 до д. 64) | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Куровское ул. Озерная | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево пр-д Беляцкого д.3. 3А | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево от пр-д Горячевой до п. Исаакиевское озеро д.6Б | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево от ул. Гагарина д.37А до д.7 ул. Правды | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Заволенье ул. Спортивная. Ул. Школьная | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Новое ул. Гвардейская | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Поточино от Боголюбской церкви до д.39 | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, пос. Старый Снопок от остановки до жилого массива вдоль тротуара | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, дер. Губино от участка №1075 до микрорайона «Бахово» дом №1 | 2021 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Демихово ул. Новая д.15 | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево от ул. Козлова д.23В до д.10Б ул. Бирюкова | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Нажицы от д.2 до д.87 | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево пр-д Красина от д.18 | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Тепёрки от д.65 до остановки | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево ул. Коминтерна от кругового движения до д.2 ул. Коминтерна | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Большая Дубна от остановки до ул. Зелёная д.5 | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Большая Дубна от д.29 до д.115 | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Поточино от д.1А до д.13А и от д.15А до д.37А | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, пос. Верея ул.Железнодорожная до д.6 (школа) | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Щербинино от д.164 в сторону д.173 | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Щербинино от д.151 до д.162 | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Федорово от д.69 в сторону д. Нестерово до д.7 | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Нестерово д.12А | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Беливо | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Рудино | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Малое Кишнево | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Большое Кишнево | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Савостьяново | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Горбачиха | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулево от А-108 до ул. 1 Мая, к кинотеатру "МИР" | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулево от А-108, ул. Юбилейная до ул. Мосстройпуть | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Максимовская | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д.Белавино участки многодетным | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, дер.Новониколаевка от участка №55 до уч. №78 | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, с. Хотеичи ул. Гвардейская | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Ликино-Дулево ул. Мира (от 6 линии до 3 линии) | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Петрушино | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, д. Запутное | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Орехово-Зуево от ул. Северная д.16В до ул. 1-я Песочная д.18 | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, пос. Верея ул. Школьная от школы до жилого массива | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, с. Богородское | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о,г. Куровское, ул.40 лет Октября от д.2 до д. 40, Школьный проезд, проезд 40 лет Октября | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Куровское, ул.Горького от д.1/7 до д.39/9 | 2022 г. |
|  | Орехово-Зуевский г.о, г. Куровское, улицы | 2022 г. |

**Адресный перечень по обустройству и установке детских игровых площадок на территории Орехово-Зуевского городского округа Московской области, включенных в программу на 2022-2024 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Орехово-Зуевский г.о., д. Малая Дубна, д.д. 11, 17, 37; | 2022 г. |
| 2. | Орехово-Зуевский г.о., г. Ликино-Дулёво, ул. Текстильщиков, д. 7, 8; ул. Степана Морозкина, д. 1; | 2022 г. |
| 3. | Орехово-Зуевский г.о., пос. Мисцево, д.д. 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 57, 58, 59; | 2022 г. |
| 4. | Орехово-Зуевский г.о., п. Авсюнино, ул. Ленина, д. 9, 11; | 2022 г. |
| 5. | Орехово-Зуевский г.о., г. Орехово-Зуево, пр. Лермонтова, д. 20; | 2022 г. |
| 6. | Орехово-Зуевский г.о., д. Соболево, напротив д. 7а; | 2022 г. |
| 7. | Орехово-Зуевский г.о., г. Куровское, ул. Вокзальная, д. 7 (ЦКиД); | 2022 г. |
| 8. | Орехово-Зуевский г.о., п. Озерецкий, д. 30; | 2022 г. |
| 9. | Орехово-Зуевский г.о., п. Верея, ул. Центральная, д. 26; | 2022 г. |
| 10. | Орехово-Зуевский г.о., д. Демихово, ул. Заводская, д.д. 2А, 4А, 6А, 8А, 10А, 14А, 16А, 18А, 18, 20, 22; | 2022 г. |
| 11. | Орехово-Зуевский г.о., д. Федорово (вблизи часовни); | 2022 г. |
| 12. | Орехово-Зуевский г.о., г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского (сквер). | 2022 г. |

1. **Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования**

**отдельных сфер социально-экономического развития Орехово-Зуевского городского округа Московской области ,**

**реализуемых в рамках подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»**

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих концептуальных направлений в сфере благоустройства:

повышение качества и эффективности работ по содержанию внешнего благоустройства, то есть улучшение внешнего вида города, приведение улиц, парков, скверов, аллей, площадей и прочих объектов в состояние, отвечающее требованиям и нормам, придавая им ухоженный вид;

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Орехово-Зуевского городского округа Московской области.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Программно-целевой метод позволяет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов.

1. **Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие подпрограммы** | **Сроки исполнения мероприятия**  **(годы)** | **Источники финансирования** | **Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-**  **вующему году начала реализации муниципальной программы (подпрограммы) (тыс. руб.)** | **Всего (тыс. руб.)** | **Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** | **Результаты выполнения мероприятия подпрограммы** |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Основное мероприятие 01 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области** | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **994 768,78** | **141 626,80** | **237 136,42** | **438 524,07** | **88 229,69** | **89 251,80** | МКУ «БиДХ» | Повышение уровня благоустройства территорий Орехово-Зуевского городского округа Московской области |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 265 121,54 | 0,00 | 114 559,04 | 109 926,53 | 19 755,44 | 20 880,53 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 729 647,24 | 141 626,80 | 122 577,38 | 328 597,54 | 68 474,25 | 68 371,27 |
| 1.1 | **Мероприятие 1.4**  Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **120 521,23** | **44 057,70** | **76 463,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | МКУ  «БиДХ» | Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 734,95 | 0,00 | 734,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 119 786,28 | 44 057,70 | 75 728,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | **Мероприятие 1.6**  Устройство контейнерных площадок | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **41 946,71** | **0,00** | **40 056,71** | **1 890,00** | **0,00** | **0,00** | Управление ЖКХ | Устройство контейнерных площадок |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 39 849,37 | 0,00 | 38 053,87 | 1 795,50 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 2 097,34 | 0,00 | 2 002,84 | 94,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | **Мероприятие 1.8** Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **63 380,27** | **0,00** | **15 587,00** | **47 793,27** | **0,00** | **0,00** | МКУ  «БиДХ»,  МБУ  «О/З КБ» | Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 63 380,27 | 0,00 | 15 587,00 | 47 793,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | **Мероприятие 1.9**  Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха за счет средств местного бюджета | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **52 003,00** | **0,00** | **0,00** | **32 003,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | МКУ  «БиДХ» | Благоустройство Парка 1 Мая, адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Пролетарская (МУК Культурно-досуговый центр "Зимний театр", юр. адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Бугрова, д. 5)  Оказание услуг по корректировке архитектурно-планировочной концепции и разработке проекта благоустройства береговой территории реки Нерская между Новинским шоссе и съездом с ул. Советская к мемориалу ВОВ в г. Куровское Орехово-Зуевского городского округа;  Оказание услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы путём археологической разведки земельных участков, подлежащих воздействию земляных/строительных работ для объекта «Благоустройство береговой территории реки Нерская между Новинским шоссе и съездом с ул. Советская к мемориалу ВОВ в г. Куровское Орехово-Зуевского городского округа»;  Проведение авторского и строительного надзора за объектами благоустройства |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 52 003,00 | 0,00 | 0,00 | 32 003,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.5 | **Мероприятие 1.13**  Обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области за счет средств местного бюджета | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **5 265,00** | **5 265,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуры,МУК ЦКР «Юбилейный» | Обустройство и установка детских игровых площадок |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 5 265,00 | 5 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | **Мероприятие 1.15**  Благоустройство общественных территорий | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **117 514,06** | **92 304,10** | **25 209,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | МКУ «БиДХ» | Разработка проекта благоустройства Парка 1-го Мая в 2020-2021 г. (победитель рейтингового голосования)  Благоустройство сквера в д. Давыдово, благоустройство центральной площади по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский г.о., д.Савинская, г.о. Орехово – Зуево, Московской области (2023г.), разработка проекта благоустройства Парка 1-го Мая в 2022-2023 г.г (победитель рейтингового голосования) Разработка проектно-сметной документации по благоустройству береговой территории реки Нерская между Новинским шоссе и съездом с ул. Советская к мемориалу ВОВ в г. Куровское Орехово-Зуевского городского округа (2022 г.)  Благоустройство Исаакиевского озера (2022 г.)  Благоустройство ограждения по ул. Северная в г. Орехово-Зуево (2022 г.) |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 117 514,06 | 92 304,10 | 25 209,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | **Мероприятие 1.20**  Реализации мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к железнодорожным станциям |  | **Итого** | **0,00** | **11 578,95** | **0,00** | **0,00** | **11 578,95** | **0,00** | **0,00** | МКУ  «БиДХ» | благоустройство территорий, прилегающих к железнодорожным станциям |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 578,95 | 0,00 | 0,00 | 578,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | **Мероприятие 1.21** Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых  территорий | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **139 470,25** | **0,00** | **54 912,72** | **57 645,61** | **12 967,92** | **13 944,00** | МКУ  «БиДХ» | Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий. |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 99 062,69 | 0,00 | 52 167,08 | 46 895,61 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 40 407,56 | 0,00 | 2 745,64 | 10 750,00 | 12 967,92 | 13 944,00 |
| 1.9 | **Мероприятие 1.25**  Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **24 906,50** | **0,00** | **24 906,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | МКУ  «БиДХ» | Ремонт народных троп по 65 адресам |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 23 603,14 | 0,00 | 23 603,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 1 303,36 | 0,00 | 1 303,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | **Мероприятие 1.30**  Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2022-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **125 477,74** | **0,00** | **0,00** | **84 651,99** | **19 755,44** | **21 070,31** | МКУ  «БиДХ» | Устройство систем наружного  Освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 66 031,39 | 0,00 | 0,00 | 25 395,42 | 19 755,44 | 20 880,53 |
| Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 59 446,35 | 0,00 | 0,00 | 59 256,57 | 0,00 | 189,78 |
| 1.11 | **Мероприятие 1.39**  Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **99 420,94** | **0,00** | **0,00** | **99 420,94** | **0,00** | **0,00** | МКУ «БиДХ» | Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 24 840,00 | 0,00 | 0,00 | 24 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 74 580,94 | 0,00 | 0,00 | 74 580,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | **Мероприятие 1.40**  Замена и модернизация детских игровых площадок | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **191 298,89** | **0,00** | **0,00** | **101 555,07** | **45 506,33** | **44 237,49** | МКУ  «БиДХ»,  МБУ  «О/З КБ»,  МБУ  «Л/Д КБ» | Замена детских игровых площадок |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 191 298,89 | 0,00 | 0,00 | 101 555,07 | 45 506,33 | 44 237,49 |
| 1.13 | **Мероприятие 1.41**  Содержание туалетных кабин | 2022-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **1 485,24** | **0,00** | **0,00** | **1 485,24** | **0,00** | **0,00** | МБУ  «О/З КБ»,  МБУ  «Л/Д КБ» | Содержание туалетных кабин  на общественных территориях |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 1 485,24 | 0,00 | 0,00 | 1 485,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | **Мероприятие 1.42**  Содержание и ремонт водных объектов (прудов) и устройств | 2022-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | МБУ  «О/З КБ»,  МБУ  «Л/Д КБ» | Содержание и ремонт водных объектов (прудов) и устройств |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»** | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **1 293 551,20** | **308 046,90** | **736 347,02** | **101 423,10** | **113 501,98** | **34 232,20** | МКУ «БиДХ» | Повышение уровня благоустройства территорий Орехово-Зуевского городского округа Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 419 688,31 | 147 908,00 | 271 780,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 746 590,58 | 137 103,40 | 432 249,33 | 97 968,07 | 79 269,78 | 0,00 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 127 272,31 | 23 035,50 | 32 317,38 | 3 455,03 | 34 232,20 | 34 232,20 |
| 2.1 | **Мероприятие F2.3**  Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **587 325,24** | **207 590,20** | **311 270,64** | **0,00** | **34 232,20** | **34 232,20** | МКУ «БиДХ» | Благоустройство пешеходной зоны «Набережная реки Клязьма» по адресу: Московская область,  г. Орехово-Зуево, набережная реки Клязьма, на территории берега р.Клязьма со стороны ул. Карасово мост ул. Северная-ул Ленина, мост ул.Саввы Морозова (2-й этап) Благоустройство общественных территорий: городского ПкиО «Дулевский», территорий Мемориала Воинской Славы на ул. Ленина; организация парковочного пространства внутриквартальной территории, ограниченной ул.Ленина и ул. Новикова Прибоя, в городском округе Ликино-Дулево |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 369 688,31 | 147 908,00 | 221 780,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 123 229,48 | 49 302,70 | 73 926,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 94 407,45 | 10 379,50 | 15 563,55 | 0,00 | 34 232,20 | 34 232,20 |
| 2.2 | **Мероприятие F2.6** Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **54 833,80** | **0,00** | **54 833,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | МКУ  «БиДХ» | Благоустройство пешеходной зоны «Набережная реки Клязьма» по адресу:  Московская область г. Орехово-Зуево, набережная реки Клязьма, на территории берега р. Клязьма со стороны ул. Карасово – мост ул. Северная- ул. Ленина, мост ул. Саввы Морозова (этап победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: г. Орехово-Зуево, Орехово-Зуевский городской округ, Пешеходная зона «Набережная реки Клязьма») |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 52 092,11 | 0,00 | 52 092,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 2 741,69 | 0,00 | 2 741,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | **Мероприятие F 2.7**  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **183 457,95** | **6 000,00** | **90 853,90** | **86 604,05** | **0,00** | **0,00** | МКУ «БиДХ» | Благоустройство сквера в д. Давыдово, ул. 2-ой микрорайон, д. 31;  Разработка архитектурно-планировочной концепции и проекта благоустройства общественной территории сквера по адресу Орехово-Зуевский г.о., д. Давыдово, 2-ой микрорайон, д.31;  Благоустройство Парка 1 Мая, адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Пролетарская (МУК Культурно-досуговый центр "Зимний театр", юр. адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Бугрова, д. 5) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 175 901,20 | 5 700,00 | 86 311,20 | 83 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 7 556,75 | 300,00 | 4 542,70 | 2 714,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | **Мероприятие F 2.8**  Ремонт дворовых территорий | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **268 094,80** | **56 261,00** | **117 744,97** | **14 819,05** | **79 269,78** | **0,00** | МКУ «БиДХ» | Ремонт дворовых территорий |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 258 653,47 | 53 447,90 | 111 857,72 | 14 078,07 | 79 269,78 | 0,00 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 9 441,33 | 2 813,10 | 5 887,25 | 740,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | **Мероприятие F 2.10**  Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **61 643,71** | **0,00** | **61 643,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | МКУ «БиДХ» | Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 58 561,52 | 0,00 | 58 561,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 3 082,19 | 0,00 | 3 082,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | **Мероприятие F 2.15**  Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | МКУ «БиДХ» | Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | **Мероприятие F 2.19**  Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | МКУ «БиДХ» | Благоустройство пешеходной зоны «Набережная реки Клязьма» по адресу:  Московская область, г. Орехово-Зуево, набережная реки Клязьма, на территории берега р. Клязьма со стороны ул. Карасово – мост ул. Северная- ул. Ленина, мост ул. Саввы Морозова (этап победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: г. Орехово-Зуево, Орехово-Зуевский городской округ, Пешеходная зона «Набережная реки Клязьма») |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | **Мероприятие F2.21**  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха) | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **19 500,00** | **19 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуры, МУК  ЦКР  «Юбилейный » | Установка детской игровой площадки на территории Дрезненского городского парка, расположенного адресу: г. Дрезна, ул. Парковая, д.18. |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 19 305,00 | 19 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | **Мероприятие F 2.22** Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха) | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **18 695,70** | **18 695,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуры,МУК ЦКР «Юбилейный» | Благоустройство территории Дрезненск**о**го городского парка, расположенного по адресу: г. Дрезна, ул. Парковая, д.18. |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 9 347,80 | 9 347,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 9 347,90 | 9347,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

И.о. директора МКУ «БиДХ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Р. Бритвин

Приложение

N2 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

**Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий»**

**1. Паспорт подпрограммы 2 «Благоустройство территорий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Орехово-Зуевского городского округа Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | **Расходы (тыс. рублей)** | | | | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **Итого** |
| Администрация Орехово-Зуевского городского округа Московской области | **Всего: в том числе:** | 493 038,30 | 711 424,42 | 1 039 669,79 | 665 728,97 | 674 451,51 | 3 584 312,99 |
| Средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 493 038,30 | 711 424,42 | 1 039 669,79 | 665 728,97 | 674 451,51 | 3 584 312,99 |

1. **Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

Природно-климатические условия Орехово-Зуевского городского округа Московской области, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территории, развитию инженерной инфраструктуры Орехово-Зуевского городского округа Московской области. В последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию Орехово-Зуевского городского округа Московской области.

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

В данной подпрограмме разработан комплекс мероприятий, позволяющих достигнуть повышения уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории Орехово-Зуевского городского округа Московской области. Только комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня комфортного проживания.

Мероприятия подпрограммы направлены на улучшение содержания городских территорий и комфортного проживания людей:

- проведение мероприятий по улучшению санитарного состояния и благоустройству городских территорий;

- проведение мероприятий по содержанию зеленых насаждений, газонов, цветников;

- содержанию зон и лесопарков городских лесов.

Корректировка подпрограммы, в том числе объемов финансирования, включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

**3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования**

**отдельных сфер социально-экономического развития Орехово-Зуевского городского округа Московской области,**

**реализуемых в рамках подпрограммы 2 «Благоустройство территорий»**

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих концептуальных направлений в сфере благоустройства:

повышение качества и эффективности работ по содержанию внешнего благоустройства, приведение улиц, парков, скверов, аллей, площадей и прочих объектов в состояние, отвечающее требованиям и нормам, придавая им ухоженный вид;

обеспечение восстановления, сохранения и устойчивого развития озелененных территорий городского округа;

обеспечение содержания, восстановления зон и лесопарков городских лесов;

формирование комфортной городской световой среды.

**4. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территорий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие подпрограммы** | **Сроки исполнения мероприятия**  **(годы)** | **Источники финансирования** | **Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-**  **вующему году начала реализации муниципальной программы**  **(подпрограммы) (тыс. руб.)** | **Всего (тыс. руб.)** | **Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** | **Результаты выполнения мероприятия подпрограм-мы** |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Основное мероприятие 01**  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **3 584 312,99** | **493 038,30** | **711 424,42** | **1 039 669,79** | **665 728,97** | **674 451,51** | МКУ «БиДХ» | Повышение уровня благоустройства территорий Орехово-Зуевского городского округа Московской области |
| средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 3 584 312,99 | 493 038,30 | 711 424,42 | 1 039 669,79 | **665 728,97** | **674 451,51** |
| 1.1. | **Мероприятие 1.1**  Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **493 361,97** | **1 042,50** | **223 159,07** | **0,00** | **135 054,40** | **134 106,00** | МКУ «БиДХ»,  МБУ «О/З КБ»,  МБУ «Л/Д КБ» | Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий |
| средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 493 361,97 | 1 042,50 | 223 159,07 | 0,00 | **135 054,40** | **134 106,00** |
| 1.2 | **Мероприятие 1.2**  Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **291 807,70** | **104 859,90** | **128 617,51** | **19 443,43** | **19 443,43** | **19 443,43** | МКУ «БиДХ»,  МБУ «О/З КБ»,  МБУ «Л/Д КБ» | Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения на территории Орехово-Зуевского городского округа Московской области |
| средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 291 807,70 | 104 859,90 | 128 617,51 | 19 443,43 | 19 443,43 | 19 443,43 |
| 1.3 | **Мероприятие 1.3**  Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **13 929,00** | **10 929,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | МКУ «БиДХ» | Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий |
| средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 13 929,00 | 10 929,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | **Мероприятие 1.4**  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **732 854,74** | **376 206,9** | **356 647,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление ЖКХ | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства |
| средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 732 854,74 | 376 206,9 | 356 647,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | **Мероприятие 1.8**  Финансовое обеспечение  (оказание услуг)  муниципальных казенных учреждений в сфере благоустройства | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **1 800,00** | **0,00** | **0,00** | **1 800,00** | **0,00** | **0,00** | МКУ «БиДХ»,  МБУ «О/З КБ»,  МБУ «Л/Д КБ» | Финансовое обеспечение  (оказание услуг)  муниципальных казенных учреждений в сфере благоустройства |
| средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | **Мероприятие 1.10**  Содержание и текущий ремонт покрытий | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **1 436 936,40** | **0,00** | **0,00** | **634 576,71** | **400 241,30** | **402 118,39** | МКУ «БиДХ» | Содержание и текущий ремонт покрытий |
| средства бюджета  Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 1 436 936,40 | 0,00 | 0,00 | 634 576,71 | 400 241,30 | 402 118,39 |
| 1.7 | **Мероприятие 1.11**  Текущий ремонт асфальтового покрытия за счет дорожного фонда | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | МКУ «БиДХ» | Текущий ремонт асфальтового покрытия за счет дорожного фонда |
| Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | **Мероприятие 1.12**  Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | 2022-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **6 402,55** | **0,00** | **0,00** | **6 402,55** | **0,00** | **0,00** | МКУ «БиДХ» | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям |
| Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 6 402,55 | 0,00 | 0,00 | 6 402,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | **Мероприятие 1.13**  Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **45 266,61** | **0,00** | **0,00** | **45 266,61** | **0,00** | **0,00** | МКУ «БиДХ»,  МБУ «О/З КБ»,  МБУ «Л/Д КБ» | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства |
| Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 45 266,61 | 0,00 | 0,00 | 45 266,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | **Мероприятие 1.14**  Озеленение территорий | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **28 287,29** | **0,00** | **0,00** | **28 287,29** | **0,00** | **0,00** | МКУ «БиДХ»,  МБУ «О/З КБ»,  МБУ «Л/Д КБ» | Озеленение территорий |
| Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 28 287,29 | 0,00 | 0,00 | 28 287,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | **Мероприятие 1.15**  Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2020-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **350 347,06** | **0,00** | **0,00** | **120 573,53** | **110 989,84** | **118 783,69** | МКУ «БиДХ» | Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 350 347,06 | 0,00 | 0,00 | 120 573,53 | 110 989,84 | 118 783,69 |
| 1.12 | **Мероприятие 1.16**  Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2022-2024  годы | **Итого** | **0,00** | **183 313,67** | **0,00** | **0,00** | **183 319,67** | **0,00** | **0,00** | МКУ «БиДХ» | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 183 313,67 | 0,00 | 0,00 | 183 319,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | **Мероприятие 1.17**  Замена и модернизация детских игровых площадок | 2022-2024  годы | **Итого** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «БиДХ» | Замена и модернизация детских игровых площадок |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

И.о. директора МКУ «БиДХ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Р. Бритвин

Приложение N3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

**Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»**

**1. Паспорт подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Орехово-Зуевского городского округа Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | **Расходы (тыс. рублей)** | | | | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **Итого** |
| Администрация Орехово-Зуевского городского округа Московской области | **Всего:**  **в том числе:** | **597 335,40** | **618 962,71** | **423 887,60** | **166 285,85** | **170 261,50** | **1 976 753,06** |
| Средства бюджета Московской области | 9 352,60 | 111 112,92 | 18 420,02 | 16 285,85 | 17 261,50 | **172 432,89** |
| Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа | 51 916,40 | 12 308,54 | 969,48 | 0,00 | 0,00 | **65 194,42** |
| Внебюджетные средства | 536 086,40 | 495 541,25 | 404 498,10 | 150 000,00 | 153 000,00 | **1 739 125,75** |

2. **Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

В настоящее время в Орехово-Зуевском городском округе насчитывается 2164 жилых дома общей площадью 5459,2 тыс. кв. м.,

Из них многоквартирных жилых домов, имеющих процент износа:

до 30 %- 679 домов;

от 31 %до 65 %- 1121 домов;

от 66% до 70 %-205 домов;

свыше 70%- 205 домов.

Из общей площади жилого фонда 62,8 тыс. м2 – дома до 1920 года постройки, 255,4 тыс.м2 с 1921 по 1945 года постройки, 1543,6 тыс. м2- с 1946 по 1970 года постройки.

Хроническое недофинансирование содержания и ремонта жилищного фонда привело к увеличению его износа и росту числа аварийного жилья. На сегодняшний день 645 домов отнесены к категории ветхих, в т.ч. 106 дома признаны аварийными.

На сегодняшний день в Орехово-Зуевском городском округе 911 лифтов, из них 386 выработали свой нормативный срок и требуют замены.

Принятие мер по улучшению технического состояния лифтового хозяйства позволит обеспечить надежную и безопасную работу лифтов, будет способствовать предоставлению гарантированных и надежных услуг по перемещению в лифте.

Организация работ по замене лифтов включает в себя следующие мероприятия:

-проведение ревизии лифтового хозяйства;

-осуществление работ по замене (или модернизации) лифтов, выработавших срок эксплуатации.

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса РФ собственник помещения в многоквартирном доме обязан участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

Собственники помещений в многоквартирных домах не в состоянии в полном объеме оплачивать ремонтные работы капитального характера ввиду их высокой стоимости.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять в рамках программы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 г. №1187/58 «Об утверждении порядка использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области». Использование указанных критериев должно обеспечить перспективное планирование капитального ремонта с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

**3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Орехово-Зуевского городского округа Московской области , реализуемых в рамках подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»**

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих концептуальных направлений в сфере капитального ремонта:

- увеличение количества домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2049 г.»,

- увеличение уровня собираемости взносов на капитальный ремонт;

-увеличение количества подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние.

**4. Перечень мероприятий подпрограммы 3**

**«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия (годы) | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы  (подпрограммы) (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Основное мероприятие 01** «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» | 2020-2024 годы | **Итого** | **0,00** | **403 461,76** | **76 400,30** | **252 694,11** | **40 820,00** | **16 285,85** | **17 261,50** | Управление ЖКХ | Ремонт в подъездах многоквартирных домов, улучшение состояния общего имущества многоквартирных домов |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 170 568,29 | 7 488,00 | 111 112,92 | 18 420,02 | 16 285,85 | 17 261,50 |
| Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 65 096,32 | 51 818,30 | 12 308,54 | 969,48 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 167 797,15 | 17 094,00 | 129 272,65 | 21 430,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1**  Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2020-2024 годы | **Итого** | **0,00** | **344 850,08** | **23 902,10** | **246 580,63** | **40 820,00** | **16 285,85** | **17 261,50** | Управление ЖКХ | Ремонт подъездов в многоквартирных домах |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 169 888,39 | 6 808,10 | 111 112,92 | 18 420,02 | 16 285,85 | 17 261,50 |
| Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 7 164,54 | 0,00 | 6 195,06 | 969,48 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 167 797,15 | 17 094,00 | 129 272,65 | 21 430,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | **Мероприятие 1.2**  Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2020-2024 годы | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление ЖКХ | Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета |
| Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | **Мероприятие 1.3**  Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по ремонту подъездов в многоквартирных домах в 2019 году | 2020-2024 годы | **Итого** | **0,00** | **679,90** | **679,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление  ЖКХ | Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по ремонту подъездов в многоквартирных домах в 2019 году |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 679,90 | 679,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | **Мероприятие 1.4**  Взнос на капитальный ремонт общего имущества МКД за помещения, которые находятся в муниципальной собственности | 2020-2024 годы | **Итого** | **0,00** | **49 765,90** | **49 765,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление  ЖКХ | Взнос на капитальный ремонт общего имущества МКД за помещения, которые находятся в муниципальной собственности |
| Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 49 765,90 | 49 765,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | **Мероприятие 1.5**  Проведение ремонтных работ в освободившихся жилых помещениях | 2020-2024 годы | **Итого** | **0,00** | **3 397,75** | **1 682,40** | **1 715,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление  ЖКХ | Проведение ремонтных работ в освободившихся жилых помещениях |
| Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 3 397,75 | 1 682,40 | 1 715,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | **Мероприятие 1.6**  Подготовка технической документации | 2020-2024 годы | **Итого** | **0,00** | **469,51** | **370,00** | **99,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление  ЖКХ | Подготовка технической документации |
| Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 469,51 | 370,00 | 99,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | **Мероприятие 1.51**  Капитальный ремонт общего имущества МКД | 2020-2024 годы | **Итого** | **0,00** | **4 298,62** | **0,00** | **4 298,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление  ЖКХ | Капитальный ремонт общего имущества МКД |
| Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 4 298,62 | 0,00 | 4 298,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **Основное мероприятие 02**  Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2020-2024 годы | **Итого** | **0,00** | **1 573 291,30** | **520 955,10** | **366 268,60** | **383 067,60** | **150 000,00** | **153 000,00** | Управление ЖКХ | Улучшение жилищных условий жителей |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1 864,60 | 1 864,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 98,10 | 98,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 1 571 328,60 | 518 992,40 | 366 268,60 | 383 067,60 | 150 000,00 | 153 000,00 |
| 2.1 | **Мероприятие 2.1**  Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2020-2024 годы | **Итого** | **0,00** | **1 571 328,60** | **518 992,40** | **366 268,60** | **383 067,60** | **150 000,00** | **153 000,00** | Управление ЖКХ | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 1 571 328,60 | 518 992,40 | 366 268,60 | 383 067,60 | 150 000,00 | 153 000,00 |
| 2.2 | **Мероприятие 2.3**  Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов | 2020-2024 годы | **Итого** | **0,00** | **1 962,70** | **1962,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление ЖКХ | Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1864,60 | 1864,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Орехово-Зуевского городского округа | 0,00 | 98,10 | 98,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

И.о. директора МКУ «БиДХ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Р. Бритвин